|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



**Стратегический план развития информационных технологий в судебной системе Кыргызской Республики на 2015-2018 годы**

Февраль - 2015 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ЧАСТЬ 1. ОБЗОР И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА . . . . 3**

1.1 Предыстория . . . . . . . . . 3

1.2 Главные цели . . . . . . . . . 5

1.3 Главные задачи . . . . . . . . 5

**ЧАСТЬ 2. ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ . . . . . . . 6**

2.1. Краткое описание взаимоотношений в системе управления . . . 6

2.2. Существующие деловые процессы в судах и оказание поддержки . . 10

2.3. Сильные и слабые стороны текущей ситуации информационных технологий . 17

2.4. Потребности, вызовы и стратегические проблемы . . . . 19

**ЧАСТЬ 3. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ . . . . . . . . 21**

3.1. Общие стратегии . . . . . . . . . 21

3.2. Цели и задачи . . . . . . . . . 22

3.3. Сроки реализации плана . . . . . . . . 23

3.4. Предложения, риски и ограничения . . . . . . 24

3.5. План мероприятий . . . . . . . . 28

3.6. Коммуникационный план . . . . . . . . 34

3.7. Ресурсный план (бюджет) . . . . . . . . 36

3.8. Управленческий план . . . . . . . . 38

**ЧАСТЬ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . 40**

4.1. Список конечных результатов стратегического плана . . . . 40

4.2. Расширеная таблица “Парк компьютерного оборудования” . . . 41

4.3. Прогноз бюджета на 2015-2017 годы . . . . . . 44

4.4. Список литературы . . . . . . . . 53

**Авторский коллектив**

1. Медеров Азирет - Заведующий отделом документационного обеспечения и контроля Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики

2. Тагаев Мелис - Заведующий отделом по связям со средствами массовой информации, международных отношений и протокола аппарата Верховного суда Кыргызской Республики

3. Дуйшеев Нурлан - Советник по судебной реформе Программы USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике

4. Виктор Альбрехт - Специалист по информационным технологиям

**Часть 1. Обзор и задачи Стратегического плана**

*Судебная система должна быть прозрачной, а информация о деятельности ее структур стать доступной для контроля со стороны гражданского общества.*

*…*

*В существующих условиях Кыргызстана наиболее разумным и экономичным является модернизация действующей системы судов и правоохранительных органов без разрушительной ломки до их трансформации и перерастания в качественно новые структуры. Структурные изменения в судебной системе должны происходить поэтапно, опираясь на существующие организационные структуры, постепенно наполняя их качественно новым содержанием.[[1]](#footnote-1)*

* 1. **Предыстория**

Согласно новой Конституции, принятой 27 июня 2010 года, были проведены существенные изменения в судебной системе. И в данный момент открылись новые возможности по дальнейшему продвижению реформ на основе следующих предпосылок:

* Реформы проводимые с 2012 по 2015 год выявили недостатки в сфере использования информационных технологий в судебной системе, которые на данный момент уже не могут полностью удовлетворить потребности судов и граждан;
* Принят Указ Президента КР от 8 августа 2012 года, где обозначены главные направления реформы;
* Создан Совет по судебной реформе при Президенте КР;
* Советом судей разработана и утверждена Государственная целевая программа “Развитие судебной системы на 2014-2017 годы”. Появилась возможность разработать планы по развитию информационных технологий в судебной системе и своевременно включить их в общую программу судебных реформ;
* Государственная целевая программа «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы» одобрен и принят в Жогорку Кенеше КР 26 июня 2014 года постановлением Правительства КР от 19 марта 2014 года № 174

Проведенный в мае 2013 года анализ состояния дел автоматизации судебной системы страны дал возможность оценить, насколько эффективно использует судебная система в своей работе возможности современных информационных технологий для автоматизации процессов и улучшения способов коммуникации. Анализ определил сильные и слабые стороны, какие возможности целесообразно использовать, чтобы повысить эффективность работы судов, а также, что необходимо предпринять, чтобы избежать рисков и угроз. Представленый ниже Стратегический план развития информационных технологий в судебной системе является логическим продолжением этого анализа[[2]](#footnote-2).

**Терминология:**

1. **Автоматизация** – одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.[[3]](#footnote-3)
2. **Информатизация** – политика и процессы, направленные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы. Процесс информатизации является следствием развития информационных технологий и трансформации технологического, продукт-ориентированного способа производства в постиндустриальный. В основе информатизации лежат кибернетические методы и средства управления, а также инструментарий информационных и коммуникационных технологий.[[4]](#footnote-4)
3. **ИТ** – Информационные технологии в широком понятии.
4. **ИКТ** – Информационно-коммуникационные технологии, более специализированное понятие, акцент на аппаратуру.
5. **Программно-аппаратный комплекс** — это набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.[[5]](#footnote-5)
6. **ПУСС** – Программа USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.
7. **Стратегический план** – Стратегический план развития информационных технологий в судебной системе Кыргызской Республики на 2015-2017 годы.
8. **СЭС** – Система электронного судо- и делопроизводства.
9. **ССИУ** – Система судебной информации и управления “Правосудие”
10. [**www.sot.kg**](http://www.sot.kg) – Интернет-ресурс Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики.

* 1. **Главные цели**

Указом Президента Кыргызской Республики “О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике” от 8 августа 2012 года № 147 определены основные цели и направления судебной реформы в Кыргызской Республике. В их основе сформулированы главные цели развития информационных технологий судебной системы Кыргызской Республики.

***Цель 1. Достижение реальной независимости судебной системы***

* Достижение прозрачности и подотчетности деятельности судебной системы за счет использования современного программного обеспечения и коммуникационных технологий.
* Обеспечение достаточного финансирования автоматизации судебной ветви власти.

***Цель 2. Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы***

* Достижение прозрачности и подотчетности деятельности судебной системы за счет использования современного программного обеспечения и коммуникационных технологий.
* Обеспечение доступа граждан к судебным актам, материалам и архивам.
* Обеспечение возможности электронных обращений граждан

***Цель 3. Достижение эффективности и доступности судов***

* Создание предпосылки для организации эффективной системы обучения кадров системы по применению информационных технологий в своей деятельности.
* Организация ИТ инфраструктуры судов в соответствии с современными стандартами.
* Достижение качественного функционирования информационно-коммуникационных технологий в судебной системе.

***Цель 4. Достижение доверия к судам со стороны общества***

* Создание условий для внедрения института присяжных заседателей.
* Повышение доверия к судам
* Совершенствование механизма распределения судебных дел и материалов.

* 1. **Главные задачи**

Каждая цель имеет свойственные только ей задачи, решение которых подразумевает устранение слабых и укрепление сильных сторон судебной системы, приоритетность использования имеющихся возможностей и минимизации угроз и рисков, способных помешать достижению поставленных целей.

Ниже представлены самые значимые из них:

* Создание Предприятия по информационным технологиям “Адилет сот” при Судебном департаменте для планирования, создания и обслуживания ИКТ инфраструктуры судебной системы;
* Развитие существующей инфраструктуры судов.
* Повышение оплаты ИТ специалистов
* Организация действенного механизма предоставления технической поддержки
* Внедрение СЭС в комплексную программу обучения УЦС.
* Определение и утверждение дополнительных критериев и требований к работникам судебной системы, в плане использования информационных технологий.
* Создание и внедрение доступной и удобной системы электронного судо- и делопроизводства, расширение существующих модулей
* Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий.
* Разработать эффективный механизм доступа к судебным актам, материалам и архивам.
* Сформировать электронную базу данных архивных материалов.
* Выработка требований безопасности
* Разработка перечня и регламента услуг электронного суда

**Часть 2. Обзор текущей ситуации**

**Миссия**

Создание качественной инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в судебной системе для обеспечения граждан доступным и своевременным рассмотрением споров.

Улучшение судебной практики (улучшение последовательности соблюдения законов) и улучшение правосудия, сокращение расходов при рассмотрении судебных дел.

**Видение**

Функционирование удобной и доступной системы электронного судо- и делопроизводства.

**Роль руководящих структур**

Как показала предыдущая практика, внедрение сложной системы электронного управления делами была затруднена присущей судебной системе раздробленным характером управления, когда четко не определено лидерство органа в проведении судебных реформ.

Следующий этап информатизации судебной системы должен быть основан на анализе выявленных проблем и выработке институциональной основы для управления процессами информатизации и автоматизации в судах, в том числе создания системы электронного судо- и делопроизводства.

**2.1. Краткое описание взаимоотношений в системе управления**

Отличительной чертой управления в судебной системе является отсутствие централизованного управления всеми деловыми процессами, происходящими в судах. Верховный суд, являясь высшим судом в судебной иерархии, не обладает полномочиями «контроля» за нижестоящими судами, а лишь осуществляет надзор за законностью судебных актов местных судов путем пересмотра их актов в порядке надзора.

В составе Верховного суда действует Конституционная палата. Вместе с тем, Конституционная палата в соответствии с конституционным Законом «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» является высшим судебным органом, самостоятельно осуществляющим конституционный контроль посредством конституционного судопроизводства.

Организация деятельности судов, распределение обязанностей, обеспечение функционирования автоматизированной системы по формированию судебных составов и распределению дел между судьями, а также общее руководство аппаратами судов осуществляется непосредственно каждым из председателей судов отдельно. Председатель Верховного суда издает приказы по вопросам организации работы судей и местных судов. Деловые процессы, протекающие в судах, хотя и проводятся в соответствии с приказами Председателя Верховного суда, но управляются отдельно каждым из председателей местных судов. Таким образом, организационные указания Верховного суда в отношении внедрения информационных технологий не исполняются должным образом на уровне местных судов. Возможности работников аппарата Верховного суда по контролю исполнения приказов Председателя ограничены.

**Совет судей**

Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей, проводящим политику высшего органа судейского самоуправления. Руководство Советом судей осуществляет Председатель, а в его отсутствие - заместитель Председателя. Член Совета судей не может быть избран на должность Председателя Совета судей или его заместителя более двух сроков подряд. В Совет судей не могут входить председатели Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и их заместители.

*Совет судей:*

* осуществляет контроль формирования и исполнения бюджета судов;
* рассматривает вопросы о привлечении судей к дисциплинарной ответственности;
* осуществляет координацию работы по практической реализации судебной реформы;
* осуществляет организацию обучения и повышения квалификации судей и работников аппаратов судов;

**Верховный суд**

В Верховном суде к руководящим структурам относятся Председатель и его заместители, являющиеся одновременно председателями судебных коллегий по уголовным, гражданским, административным и экономическим делам. Распределение дел и поступающей корреспонденции осуществляется заместителями Председателя, либо самим Председателем. После распределения, дела и другая корреспонденция передаются непосредственным исполнителям – судье либо работнику аппарата суда для дальнейшего рассмотрения. По назначенным делам, составы судебных коллегий формируются также заместителями Председателя, либо самим Председателем Верховного суда.

Деятельность Верховного суда по пересмотру судебных актов местных судов, а также по иным вопросам, отнесенным законодательством к ведению Верховного суда, обеспечивает аппарат Верховного суда. Аппарат Верховного суда возглавляет руководитель аппарата, который работает под непосредственным руководством председателя Верховного суда и осуществляет контрольные и распорядительные функции в деятельности аппарата.

**Конституционная палата Верховного суда**

В Конституционной палате к руководящим структурам относятся Председатель, его заместитель и судья секретарь. Распределение дел и поступающей корреспонденции осуществляется самим Председателем, в случае его отсутствия заместителем председателя. Поступившее обращение передается коллегии из трех судей Конституционной палаты для решения в течение тридцати рабочих дней с момента регистрации вопроса о принятии обращения к производству. Обращения не затрагивающие вопросов требующих изучения судьями передаются на рассмотрение аппарата Конституционной палаты.

Деятельность Конституционной палаты обеспечивается ее аппаратом. Непосредственное руководство аппаратом Конституционной палаты осуществляет руководитель аппарата, назначаемый и освобождаемый от должности председателем Конституционной палаты в соответствии с законодательством о государственной службе.

Работники аппарата Конституционной палаты являются государственными служащими, назначаются и освобождаются от должностей руководителем аппарата в соответствии с законодательством о государственной службе, а также законодательством о труде.

**Суды второй инстанции**

Как и в Верховном суде, в судах второй инстанции, к руководящим структурам относятся председатель и его заместители, также являющиеся председателями трех судебных коллегий. Распределение дел и входящей корреспонденции осуществляется председателем суда либо его заместителями. Общее руководство работой аппарата суда осуществляется Председателем суда.

Назначение и освобождение государственных служащих аппарата судов осуществляется Директором Судебного департамента по представлению председателя суда.

**Суды первой инстанции.**

В судах первой инстанции общее руководство работой аппарата суда осуществляется Председателем суда. Председатель суда распределяет дела и судебные материалы. Назначение и освобождение государственных служащих аппарата судов осуществляется Директором Судебного департамента по представлению председателя суда.

В отсутствие председателя суда исполнение обязанностей председателя по его поручению возлагается на другого судью этого же суда, а при невозможности дачи такого поручения решение о возложении полномочий председателя суда на одного из судей принимает собрание судей. В суде первой инстанции, состоящем из двух судей, исполнение обязанностей председателя во всех случаях его отсутствия возлагается на другого судью. В случае отсутствия судьи или наличия вакансии на должность судьи в местном суде исполнение обязанностей судьи в данном суде может быть возложено на судью другого суда председателем Верховного суда на срок не более 6 месяцев.

**Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики**

Судебный департамент призван осуществлять материально-техническое, методическое обеспечение деятельности местных судов, за исключением военных судов, обеспечивать исполнение судебных и иных актов, предусмотренных законодательством, а также осуществлять действия иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия. Судебный департамент возглавляет Директор, который назначается и освобождается от должности Председателем Верховного суда с согласия Совета судей.

*Директор Судебного Департамента:*

* руководит деятельностью Судебного департамента, его территориальных подразделений, включая судебных исполнителей; распределяет функциональные обязанности между собой и заместителем; являясь распорядителем кредитов местных судов, обеспечивает финансирование деятельности местных судов в соответствии с бюджетом судебной системы, предусмотренным республиканским бюджетом; назначает на должности государственных служащих и иных служащих, работников младшего обслуживающего и технического персонала аппаратов местных судов по представлению председателей местных судов, за исключением помощников судей, для назначения которых к представлению председателя местного суда дополнительно требуется письменное предложение судьи местного суда; освобождает от должности государственных служащих и иных служащих, работников младшего обслуживающего и технического персонала, аппаратов местных судов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о труде и государственной службе
* назначает и освобождает от должности государственных служащих и иных служащих, работников младшего обслуживающего и технического персонала Судебного департамента и подразделений службы судебных исполнителей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о труде и государственной службе;
* издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения работниками Судебного департамента, его территориальных подразделений и аппаратов местных судов, контролирует их исполнение;

**Какие роли сейчас исполняет, и какие роли должна исполнять система управления**

Согласно *Итоговому отчету по оценке ССИУ*, управление судебной ветвью власти продолжает развиваться, не прекращается обсуждение надлежащих структур управления. Четкое определение роли того или иного учреждения в системе судебной власти, в частности Верховного суда, Судебного департамента, Совета судей, и сфера влияния председателей местных судов также продолжает меняться.

Что касается информационных технологий, то пока не существует специального отдела либо подразделения, отвечающего за использование современных, эффективных информационно-технологических процессов в судах. В некоторых судах не существует позиции системного администратора ответственного за работоспособность компьютерной техники и программного обеспечения.

Руководителям судебной системы всех звеньев необходимо понимать стратегическую роль информатизации и автоматизации судов как ключевую для долгосрочного успеха деятельности судебной системы. Следует отметить, что Конституционная палата в обозначенный процесс информатизации не вовлекалась. Вместе с тем, ее вовлечение в указанный процесс информатизации является необходимым условием общей информатизации судебной системы.

Совет судей, Верховный суд и Судебный департамент являются ключевыми структурами для проведения судебных реформ, в частности, в реализации ***Государственной целевой программы***. Существующая иерархия и взаимоотношение руководящих структур в судебной системе установлена на законодательном уровне и включает уровень взаимодействия, направленной на решение вопросов организации работы судов. Однако, существующие институциональные недостатки в сфере управления судебной системы, не позволяют взять на себя лидерство в проведении судебных реформ. Также следует отметить, что руководящим структурам необходимо определиться с приоритетами информатизации и автоматизации, с обозначением долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей. Без преодоления этих вызовов дальнейший процесс развития информационных технологий в судах столкнется с большими трудностями.

**Насколько успешно?**

На сегодняшний день информатизация в судах поддерживается руководством Верховного суда как стратегически важное направление для улучшения работы и обеспечения прозрачности судебной системы.

Следует отметить опыт судебной системы с 2002 по 2010 годы по автоматизации судо- и делопроизводства на основе *Системы судебной информации и управления “Правосудие”*. На этапе внедрения возникли проблемы организационного и технического характера. В некоторых случаях ССИУ нормально функционировала только в техническом плане (программное обеспечение работает в соответствие со всеми требованиями, оборудование функционирует должным образом и т.д.), но в целом система не позволяла проводить требуемую работу. Отсутствие управленческих решений от судебной системы на возникающие проблемы, и слабая техническая поддержка со стороны компании разработчика привело к постепенному отторжению *ССИУ* пользователями системы.

**Текущие проблемы в поддержке развития информационных технологий**

В силу консервативного характера судебной ветви следует отметить отсутствие понимания необходимости уделять особое внимание проблемам информатизации и автоматизации в судебной системе. На практике компьютеризация судов означает установку компьютерного оборудования на местах, без соответствующего программного обеспечения, без организации эффективной технической поддержки и дополнительного обучения кадров.

В век информационных технологий эффективность работы судов снижается из-за следующих факторов: недостаточное информационное обеспечение, нестабильно работающая техника, неправильная эксплуатация каналов связи и коммуникаций, недостаточная подготовленность пользователей.

Из-за невнимания к этим проблемам подавляющее большинство судей пользуются справочными материалами на бумажных носителях и получают необходимую для их деятельности информацию нерегулярно, из различных источников. Таким образом, судьи далеко не всегда имеют доступ ко всей необходимой информации об изменениях в законодательстве и текущей практике других, в том числе вышестоящих судов и, как следствие, не могут оперативно принимать решения по судебным делам.

Указом Президента № 313 от 2009 года на обслуживание функционирования автоматизированной системы управления процессами судо- и делопроизводства Верховного суда КР и местных судов были введены должности 18 ИТ специалистов. На практике, из принятых на эти должности работников только 6 имели соответствующее образование[[6]](#endnote-1), что не позволило решить вопросы устранения следующих проблем:

* Отсутствие устоявшейся практики планирования и бюджетирования развития ИТ инфраструктуры судов;
* Эксплуатация оборудования без соблюдения соответствующих стандартов;
* Неполное и неэффективное использование существующего оборудования;
* Отсутствие единой политики и практики обеспечения технической поддержки программно-аппаратного комплекса;
* Отсутствие инструкций эксплуатации в случае поломки компьютерного оборудования у судей и работников аппарата судов;
* Нераспространение успешных практик по использованию информационных технологий в работе других судов.

Отсутствие единого центра планирования затрат и перспектив развития информационных технологий в судебной системе, четко слаженной технической поддержки и грамотных специалистов на местах делает задачу автоматизации судебного производства весьма проблематичным.

**2.2. Существующие деловые процессы в судах и оказание поддержки**

**Документооборот в судах.**

Наблюдается перегруженность канцелярий обработкой поступающей в суд корреспонденции, постепенно увеличивается количество писем, взятых на контроль. Существующая нагрузка по обработке и подготовке ответов на все письма отражается на эффективности и качестве исполнения документов[[7]](#footnote-6). Огромный поток корреспонденции, отсутствие хороших навыков работы на персональных компьютерах у большинства работников аппаратов судов, неиспользование электронного программного обеспечения ведут к затягиванию процесса обработки писем.

По состоянию на февраль 2015 года за исключением г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областей, во многих судах отсутствует доступ к интернету, к корпоративной сети, электронной почте. Отсутствие политики использования информационных технологий в работе судов ведет к использованию работниками личных электронных адресов. Имеется потребность в разработке новых инструкций по электронному документообороту и техническому сопровождению.

**Кадровый потенциал.**

Суды республики, аппарат Верховного суда, Конституционной палаты и Судебного департамента испытывают большие трудности в привлечении и удержании профессиональных кадров. Особенно это касается специалистов по информационным технологиям.

Подавляющее большинство работников, не имеющих стажа работы свыше 5 лет в данной области, используют работу в судах, как некий «перевалочный пункт», и при первой возможности готовы уйти на новую, более высокооплачиваемую работу. Работников не удовлетворяет низкая заработная плата, большой объем работы и ответственность, которую они должны нести при осуществлении своих функций. В такой ситуации ИТ-сотрудники не выкладываются полностью и не реализуют свои навыки и умения. Налицо неадекватность материального поощрения в обмен на степень нагрузки и отсутствие мотивации среди сотрудников.

Указанные причины непосредственно влияют на высокую текучесть кадров. Администрация судов вынуждена тратить определенное время для поиска и обучения новых сотрудников, исправлять их ошибки, в результате снижается эффективность, качество и надежность управления, необходимых в нынешних условиях в судебной системе.

**Учебный центр судей**.

Учебный центр судей призван осуществлять планирование, организационное обеспечение и повышение квалификации судей республики, государственных служащих аппаратов судов и Судебного департамента, проведение обучения претендентов на должности судей местных судов.

Практически, не уделяется внимание обучению персонала судов работе с компьютерным и офисным оборудованием, общим и специализированным программным обеспечением. Отсутствуют эффективные методики и электронные учебные материалы.

Перед Учебным центром стоит острая необходимость в капитальном ремонте помещений занимаемого ныне здания. Без соответствующей материально-технической базы достигнуть поставленных перед центром целей и задач невыполнимо.

**Помещения, оборудование и программное обеспечение**

**Здания судов.**

Судебная ветвь власти (72 суда и 8 управлений Судебного департамента) располагается в *69 зданиях с общей полезной площадью 36721,43 м2*, из них 14 судов и 6 управлений Судебного департамента располагаются в 9 зданиях**.** *В целом, 90% зданий местных судов не соответствует «Нормативам для служебных помещений местных судов Кыргызской Республики»,*утвержденного постановлением Правительства от 05.08.2009 года №492.[[8]](#footnote-7)

**Офисное оборудование и расходные материалы.**

В судах существует недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами, отсутствует необходимое количество компьютерной техники и компьютерной сети между судами, нехватка другой техники и мебели. Это существенно влияет на эффективность работы судов Кыргызской Республики.[[9]](#footnote-8)

Сводная таблица “Парк компьютерного оборудования” (Информация о фактическом наличии рабочих компьютеров в судах).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование суда | Судьи | Аппарат | НаличиеПК | 2014 | 2013 | 2012 | До 2011 |
|
| 1 | Верховный суд | 35 | 118 | 147 | 3 | 38 |   | 41 |
| 2 | Конституционная палата | 9 | 30 | 55 | 24 | 31 |   |   |
| 3 | Совет судей КР |   |   | 5 | 24 |   |   | 5 |
| 4 | Совет по отбору судей |   |   | 30 | 3 |   |   | 30 |
| 5 | Судебный департамент |   | 42 | 40 |   |   |   | 30 |
| 6 | Учебный центр судей |   | 10 | 49 |   |   |   | 46 |
| 7 | Суды г. Бишкек |  94 |  227 | 250 |   |   |   | 250 |
|   | Области |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Чуйская область |  72 |  190 | 220 |   |   |   | 220 |
| 9 | Ошская область | 57 | 139 | 129 |   |   |   | 129 |
| 10 | Джалал-Абадская область | 53 | 123 | 69 |   |   |   | 69 |
| 11 | Иссык-Кульская область | 37 | 91 | 82 |   |   |   | 82 |
| 12 | Таласская область | 24 | 52 | 66 |   |   |   | 66 |
| 13 | Нарынская область | 25 | 52 | 56 |   |   |   | 56 |
| 14 | Баткенская область | 25 | 55 | 47 |   |   |   | 47 |
|   | Итого: | 265 | 712 | 1245 | 54 | 69 | 0 | 1071 |

**Программное обеспечение.**

***1. Общее программное обеспечение (не специализированное)***

Сводная таблица “Программное обеспечение” (общее количество лицензий и прочего ПО по судам).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование суда | ОС | ССИУ | Офисные пакеты | Антивирус-ное ПО | Почта и Интернет | Конференц связь | Другое ПО |
|  | Верховный суд | 147 | - | \* | 150 | \* | \* | \* |
|  | Конституционная палата | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 |
|  | Совет судей/ | 5/ | - | 5/ | \* | \* | \* | \* |
|  | Совет по отбору судей | 30 | - | 30 | \* | \* | \* | \* |
|  | Судебный департамент | 40 | 1 | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Учебный центр судей | 49 | 15 | 17 | 10 | 49 | 0 | 1 |
|  | Г.Бишкек | 250(6) | 119 | 119 | 119 | 119 | \* | \* |
|  | Чуйская область | 220(11) | 113 | 113 | 113 | 113 | \* | \* |
|  | Иссыккульская область  | 82 | - | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Нарынская область | 56 | - | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Ошская область | 129(10) | 89 | 89 | 89 | 89 | \* | \* |
|  | Жалалабатская область | 69 | - | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Баткенская область | 47 | - | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Таласская область | 66 | - | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | ИТОГО | 1206 | 375 | 389 | 497 | 386 | \* | 4 |

\* - количество не установлено

***2. Система судебной информации и управления (ССиУ) 2002-2013***

Система судебной информации и управления (ССиУ), направленная на автоматизацию делопроизводства в судах, была создана и внедрена в ряде судов Кыргызской Республики в период 2002 – 2010 гг. *Первая версия* **ССИУ I** была разработана в рамках пилотного проекта Всемирного банка в 2002 году и до конца 2004 года установлена в пяти судах. *Вторая версия* **ССИУ II** была создана в период 2009-2010 гг. ССИУ II включала в себя новые возможности: применение кыргызского языка в электронном судопроизводстве, возможность электронного распределение дел между судьями, сбор статистической отчетности посредством электронной связи, наличие системы напоминаний о приближающихся процессуальных сроках. К концу 2010 года ССиУ была установлена в 28 судах (Верховный суд, г.Бишкек, Чуйской и Ошской областей). При внедрении основные надежды заключались в улучшении работы судов, укреплении прозрачности, снижении уровня коррупции и увеличении общественной поддержки судебной системы и правосудия в целом. На данный момент она неработоспособна и неиспользована со стороны судебной системы.

По мнению консультантов, существует следующие причины неудачи внедрения:

- судебная ветвь и сами судьи оказались не готовы и не способны к внедрению сложной системы электронного судо- и делопроизводства;

- вместо упрощения задач система наложила дополнительную нагрузку для судей и работников аппарата судов;

- система оказалась полностью зависимой от компании-разработчика.

***3. Интернет ресурс Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики*** [***www.sot.kg***](http://www.sot.kg)

В 2013 году Верховным судом КР в работу запущены два проекта при содействии Программы USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызстане: сайт Верховного суда КР [www.jogorku.sot.kg](http://www.jogorku.sot.kg) разработанный по подобию и структуре предыдущего портала судебной системы, и Интернет-ресурс Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики [www.sot.kg](http://www.sot.kg) разработанный для опубликования дел, актов и регистрации судебных заседаний.

Деятельность рабочих групп Верховного суда по установлению проблем технического и организационного характера в *ССИУ* и их устранения не дали ощутимого результата с 2008 по 2012 годы. Несмотря на это, информация собранная во время работы рабочих групп стала хорошей основой для ПУСС по поддержке инициативы Верховного суда о создании интернет-ресурса для публикации судебных актов и заседаний. В августе 2012 года ПУСС пригласил консультанта по ИТ для составления Технического задания для интернет-ресурса, поиска разработчика и контроля во время разработки проекта.

В результате приказом Верховного суда №116 от 11 декабря 2012 в действие введен Интернет-ресурс Верховного суда и местных судов [www.sot.kg](http://www.sot.kg) по регистрации судебных дел и заседаний, и публикации судебных актов. Тестирование Интернет-ресурса было запущено в Свердловском районном суде, и в последующем внедрено в Верховном суде и в 6 районных судах города Бишкек.

На первом этапе, в течение 2013 года, были подключены 7 судов к Интернет-ресурсу [www.sot.kg](http://www.sot.kg):

* Верховный суд Кыргызской Республики
* Бишкекский городской суд
* Ленинский районный суд г.Бишкек
* Октябрьский районный суд г.Бишкек
* Первомайский районный суд г.Бишкек
* Свердловский районный суд г.Бишкек
* Межрайонный суд г.Бишкек

На втором этапе, в течение 2014 года были подключены 16 судов:

* Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики
* Межрайонный суд Чуйской области
* Чуйский областной суд
* Аламудунский районный суд
* Сокулукский районный суд
* Жайыльский районный суд
* Чуйский районный суд
* Иссык-Атинский районный суд
* Московский районный суд
* Кеминский районный суд
* Панфиловский районный суд
* Токмокский городской суд
* Межрайонный суд Ошской области
* Ошский областной суд
* Ошский городской суд
* Карасууйский районный суд

На третьем этапе расширения сферы действия [www.sot.kg](http://www.sot.kg), в течение 2015 года, планируется подключение следующих судов:

* Араванский районный суд
* Ноокатский районный суд
* Иссык-Кульский областной суд
* Каракольский городской суд
* Иссык-Кульский районный суд
* Балыкчинский городской суд
* Ак-Суйский районный суд
* Джеты-Огузский районный суд
* Тонский районный суд
* Тюпский районный суд
* Джалал-Абадский областной суд
* Джалал-Абадский городской суд
* Токтогульский районный суд
* Межрайонный суд Джалал-Абадской области
* Сузакский районный суд
* Базар-Коргонский районный суд
* Баткенский областной суд
* Межрайонный суд Баткенской области
* Кызыл-Кийский городской суд
* Таласский областной суд
* Таласский городской суд
* Таласский районный суд
* Карабууринский районный суд
* Нарынский областной суд
* Нарынский районный суд
* Межрайонный суд Нарынской области
* Нарынский городской суд

В течение всей пилотной работы судов проводилось непрерывное обучение всех пользователей системы [www.sot.kg](http://www.sot.kg) посредством личного участия во время ввода информации в систему. Тестовый режим использования выявил успешность инициативы, что отразилось в издании приказа Верховного суда №43 от 27 мая 2013 года о расширении категории дел и подключении остальных судов республики к системе на добровольной основе. 23 декабря 2014 года председателем Верховного суда КР утвеждена новая редакция Временных правил пользования Интернет-ресурсом публикации судебных актов и заседаний, расширяющая категории дел и актов подлежащих публикации за исключением запрещенных законодательством.

В период с 1 апреля 2013 года по 26 января 2015 года на Интернет-ресурс было загружено более 17 190 судебных дел, 25 281 судебных заседаний и опубликовано более 8 870 судебных актов.

Внедрение [www.sot.kg](http://www.sot.kg) в практику судо- и делопроизводства предоставляет уникальный шанс для стандартизации судебной практики, повышения доступа населения к информации и возможность сокращения нагрузки на бюджет судебной системы при ведении делопроизводства суда. Опубликование информации по делам, заседаниям и судебным актам предоставляет потенциальную возможность сторонам, участвующих в процессе, сократить время и средства на получение доступа к информации о судебном разбирательстве. Опубликование достоверной информации в едином информационном поле позволяет различным участникам процесса судопроизводства отслеживать процессы и процедуры, не отвлекая работников аппарата судов для получения требуемой информации. Таким образом, сокращаются почтовые расходы и время затрачиваемое работниками судебной системы на переписку, поиск и уточнение информации сторонам по делу.

**Автоматизация в судах.**

Суды в Кыргызстане находятся на разных этапах автоматизации и имеют в этом плане разную инфраструктуру, кадровый потенциал и потенциал развития. Для большей наглядности приводится положение дел в суде по состоянию на октябрь 2012 года, имеющего хороший опыт внедрения информационных технологий, неплохую инфраструктуру, оборудование и кадровый состав. Для отстающих судов он может стать ориентиром на данный момент, а для целей разработки стратегии развития объектом анализа имеющихся проблем и направлений развития автоматизации процессов судопроизводства[[10]](#endnote-2). С точки зрения автоматизации судопроизводства интересны следующие процессы:

* + 1. Регистрация дел и документов
		2. Распределение дел между судьями
		3. Ведение дел вне заседаний
		4. Расписание заседаний
		5. Ведение заседания
		6. Публикация доступной гражданам или участникам судебного процесса информации
		7. Закрытие дел и сдача в архив
		8. Система безопасности в судах

В данном суде в рамках пилотного проекта была создана локальная сеть, подключены каналы связи и установлено специализированное программное обеспечение. Но не все компьютерное оборудование подключено в единую сеть суда - это ограничивает возможности по обмену информацией и создает трудности при доступе к внешним источникам информации и распространению публичной информации на некоторых рабочих местах. Практически, в каждом суде возникают проблемы с прокладкой или модернизацией кабельного оборудования, поэтому необходимо разработать регламент для использования в зданиях судов возможностей беспроводных сетей с учетом требований безопасности передачи информации.

На всех рабочих компьютерах судей и работников аппарата суда подключен интернет и выданы необходимые идентификаторы пользования ресурсом [www.sot.kg](http://www.sot.kg). Создание электронного судебного дела занимает около 5 минут, последующая регистрация заседания и публикация судебного акта занимает не более 5 минут. Таким образом налицо экономия времени и средств работников аппарата судов по ведению делопроизводства, дополнительно стороны по судебному разбирательству могут незамедлительно узнать об изменениях по делу.

**Инфраструктурные проблемы, оборудование, ПО**

В 2009-2010 гг. при проведении пилотной автоматизации в судах в рамках ССИУ руководство судебной системы предполагало, что поставщик решения, компания-разработчик, будет нести ответственность за все аспекты планирования, реализации и обслуживания системы. И поэтому по состоянию на 2012 год у судебной системы не было готового механизма для анализа, планирования и управления ходом автоматизации процессов судопроизводства.

* Не осуществлялась координация усилий по устранению дефектов и проблем в системе коммуникаций по ошибкам внедрения и работы системы автоматизации - суды не были проинструктированы хранить регистрационные файлы с информацией, возникающей вследствие эксплуатации системы (вместо этого им предлагалось связываться с компанией-разработчиком для оказания непосредственной помощи). Учитывая недостаток контроля, реализация системы одновременно в большом количестве судов и по всем видам дел, оказалась слишком амбициозной задачей.
* Не был разработан переходный план на то время, когда техническая поддержка компании-разработчика сократилась. Отсутствовали финансовая поддержка и процесс организации обслуживания оборудования и программного обеспечения информационной системы (принтеров, тонеров, антивирусных программ), как это требовалось в соглашениях.
* Адекватное кадровое обеспечение для поддержки системы и ее пользователей не было предоставлено.

**Оборудование**

Существующая инфраструктура сетей и оборудование большинства судов (за исключением участвующих в *Программе USAID и IDLO по укреплению судебной системы*) не соответствуют требованиям, необходимым для надлежащего функционирования современных информационных систем.

Для создания устойчивой, стабильной, и работоспособной информационной системы, в особенности, в условиях эксплуатации систем, основанных на веб-технологиях, ключевым моментом является разработка правильной конфигурации сети и оборудования, которая соответствует условиям среды функционирования и количеству пользователей.

Договор с компанией-разработчиком предполагал обоснование минимальных требований. Было предусмотрено проведение теста для определения нужного размера и конфигурации системы, но данная тестовая проверка так и не была проведена и реализация ССИУ происходила с единым набором минимального оборудования и сетевых спецификаций. В результате, размер серверов не соответствовал объему работы. Все суды получили серверы одинакового размера. В больших судах, где вводили много данных, это привело к замедлению работоспособности и частым сбоям системы во время попыток извлечения данных из сервера. Для меньших судов мощность сервера оказалась избыточной.

Хотя во всех судах предполагалась работа закрытой связи VPN, физически эта связь не использовалась. Часто судьи подключались к Интернету в частном порядке, это значило, что одна из главных задач ССИУ по автоматизированному предоставлению информации не могла быть выполнена. В целях прекращения нерационального расходования средств, в I квартале 2013 года Судебный департамент прекратил пользование услугами телекоммуникационной компании по предоставлению услуг VPN.

Несмотря на то, что современное компьютерное оборудование более устойчиво к ненадлежащим условиям среды, а системы больше не требуют «чистых помещений» с фильтрованным воздухом и температурой, контролируемой с разницей в пределах 2-3 градусов, все же окружающие условия продолжают играть важную роль в работоспособности компьютеров. Серверы и сеть должны находиться в чистых помещениях, без пыли, с хорошей циркуляцией воздуха, где температура поддерживается на уровне, соответствующем офисной среде. Рекомендуется устанавливать серверы в безопасных помещениях с контролируемым доступом для предотвращения умышленной фальсификации данных или обоснованных, но не санкционированных действий. Ни в одном суде, оборудование и сеть не отвечают данным требованиям. Серверы размещены в душных помещениях и под общественными лестничными пролетами. Серверы, расположенные посреди канцелярского офиса, создают слишком много шума и тепла. Необходимое техническое обслуживание оборудования не проводится.

Условия эксплуатации не изменяются в лучшую сторону, и постоянно происходят сбои в оборудовании, что приводит к невозможности поддерживать любое другое программное решение. Важно помнить, что существующее оборудование и сетевая инфраструктура – это ценное вложение, которое в состоянии приносить пользу, независимо от используемой системы судо- и делопроизводства. Для поддержания любой системы автоматизации дел, или просто для эксплуатации локальных и глобальных сетей, оборудование должно содержаться в надлежащих условиях, соответствующих ценности такого вложения.

Укомплектование штатной численности ИТ-специалистов по созданию и укреплению информационной инфраструктуры судебной системы позволит решить вышеуказанные вопросы без привлечения сторонних организаций.

**Проблемы с электричеством**

В большинстве судов существуют серьезные проблемы с электросетями (отключения и сбои). Не все суды имеют специальные источники питания для предотвращения повреждений от перебоев в электроснабжении. Желательно, чтобы все компьютерное оборудование подключалось к электросетям через специальные устройства защиты от перенапряжения. Обычно, такие устройства достаточно дешевы и полностью оправдывают свою стоимость с точки зрения предоставляемой ими защиты. Устройства с запасом электроэнергии на 30-60 минут не дорого стоят и были бы хорошим вложением средств. Для судов с большим объемом дел и интенсивным обменом данных целесообразно предусмотреть установку альтернативных генераторов и сетей для обеспечения автономного питания компьютерной и коммуникационной техники на непродолжительное время.

**Программное обеспечение**

***Управление релизами***

Не существует практики управления программным комплексом судебной системы как единым целым:

* Отсутствует практика управления лицензиями. Собрана частичная информация по наличию, временным ограничениям, наличию соглашений по гарантийному и техническому сопровождению программного обеспечения, используемого на компьютерах судебной системы. В связи с отсутствием ИТ отдела в бюджете не планируются расходы на ПО.
* Отсутствует план по управлению релизами программного обеспечения: не проводятся регулярные обновления программного обеспечения, нет цикла релизов накопленных поправок для специального программного обеспечения;
* В случае работы Предприятия по информационным технологиям все суды одновременно получат доступ к поправкам специального программного обеспечения, разрабатываемые программистами Предприятия;
* Следует организовать постоянную связь между Предприятияем и пользователями СЭС: создать группу пользователей, проводить систематическую работу по получению отзывов пользователей о проблемах [www.sot.kg](http://www.sot.kg).

***Безопасность и антивирусная защита***

Недостаток внимания к обеспечению безопасности и организации постоянной антивирусной защиты, является ключевой ошибкой в работе информационных систем судов. Вирусы зачастую приводят к зависанию или сбою компьютерного оборудования. Важнее то, что вирусы представляют потенциальную угрозу безопасности. Это может привести к раскрытию данных, информации и документов, для оказания давления или прямого уничтожения хакерами или охотниками за информацией.

[www.sot.kg](http://www.sot.kg) позволяет администратору отдельно контролировать функции доступа, рассмотрения, обновления и удаления для каждого пользователя по каждой части системы. Дополнительно должна быть предусмотрена многоуровневая система безопасности. В идеале журнал транзакций системы должен регистрировать все действия пользователей, особенно вносимые ими изменения в существующие данные.

**2.3. Сильные и слабые стороны текущей ситуации информационных технологий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| 1. По закону, государством обеспечивается финансирование для функционирования судов и деятельности судей в определенном объеме.
2. Провозглашено самостоятельное формирование бюджета судебной системы судебной ветвью власти.
 | 1. Финансирование судебной системы не обеспечивает потребности судебной системы в полном объеме как независимой ветви власти и полностью зависит от исполнительной и законодательной ветвей власти;
2. Недостаточность государственного финансирования судебной системы прямо отражается на качестве автоматизации процессов судопроизводства.
3. Ежегодное уменьшение доли бюджета судебной системы по отношению к республиканскому бюджету.
4. Процедуры самостоятельного формирования и исполнения бюджета судебной системы не реализуются надлежащим образом на практике.
5. Неразрешенные проблемы совершенствования системы оплаты труда, мотивации и социальной защиты в судебной системе.
 |
| 1. Наличие Судебного департамента, осуществляющего материально-техническое обеспечение всей судебной системы и исполнение судебных актов самой судебной системы.
2. Наличие опыта использования автоматизированных систем в судопроизводстве
3. Законодательно закреплено использование программы по автоматическому распределению судебных дел и материалов между судьями.
4. Законодательное обеспечение равного доступа к правосудию граждан, физических и юридических лиц (независимо от пола, расы, вероисповедания, социального статуса и т.д., предоставление возможности для обращения в суд без предварительной уплаты государственной пошлины).
 | 1. Отсутствие желания реализовать электронное судо- и делопроизводство на всех уровнях
2. Нехватка единого подхода к разработке ИТ проектов и их реализации.
3. Недостаточное развитие судебной инфраструктуры (материально-техническое, информационно-программное обеспечение и т.д.).
4. Зависимость проектов автоматизации процессов судопроизводства от донорской помощи.
5. Несовершенство механизма распределения судебных дел и материалов.
6. Автоматическое распределение судебных дел и материалов между судьями не функционирует в полной мере.
7. Нехватка сотрудников, низкая квалификация и низкий уровень зарплат.
8. Не в полной мере обеспечен доступ граждан к судебным материалам и архивам.
9. Люди с ограниченными возможностями ограничены в физическом доступе к правосудию.
 |
| 1. Хорошее понимание требований к инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий, наличие возможности быстрого доступа к электронной информации на уровне области, района
2. Развитая мобильная сеть и точки доступа
3. Наличие Учебного центра судей занимающегося обучением судей.
 | 1. Нехватка базовой ИКТ-инфраструктуры
2. Удалённость и горы осложняют интернет-связь
3. Зависимость Учебного центра судей от донорской помощи, отсутствие постоянного штата профессорско-преподавательского состава, отсутствие методических разработок по использованию информационных технологий в процессах судопроизводства
 |
| **Возможности** | **Угрозы (риски)** |
| 1. Наличие политической и общественной воли, а также понимания между ветвями власти и представителями гражданского общества необходимости реформирования судебной системы.
2. Судебная система становится одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере государственного управления.
3. Наличие ожиданий в обществе позитивных перемен и изменений в судебной системе.
4. Потенциал страны позволяет профессионально содействовать реформам в судебной системе.
5. Наличие поддержки международных партнеров по развитию судебной системы.
 | 1. Нестабильность политической ситуации.
2. Негативное изменение политической воли и политических сил в стране, доминирование партийных интересов или интересов других групп, идущих в разрез с настоящими согласованными предложениями.
3. Усиление сопротивления консервативных сил судебным реформам.
4. Социально-экономический кризис в стране.
5. Ошибки в ходе реализации поставленных задач и определения конкретных мероприятий, несогласованность и бессистемность действий, и принятия решений.
6. Текучесть профессиональных кадров в судебной системе.
7. Коррупция.
 |

**Организационные проблемы**

Суды Кыргызстана находятся на начальной стадии внедрения широкомасштабной государственной целевой программы с конкретными целями и объемами финансирования деятельности судебной системы, включая автоматизацию судебных процессов. Еще не определено, каким образом расставить приоритеты в процессе судебной автоматизации, и какой объем финансирования потребуется для адекватной реализации и обслуживания современной системы. Имея множество разноплановых приоритетов, чрезвычайно важно, чтобы судебная ветвь разработала реалистичную, многолетнюю стратегию финансирования нужд системы судебной автоматизации.

В стране не существует единой системы инвентаризации оборудования или ИТ-ресурсов, а также плана выравнивания ИТ-возможностей судов по всей стране (или хотя бы гарантировать соблюдение минимальных стандартов). Судебная ветвь до сих пор не дифференцировала потребности автоматизации на основании нагрузки, либо вида суда. Например, 28 судов по в г.Бишкек, Чуйской и Ошской областей, независимо от их размера и деятельности, получили одинаковые комплекты оборудования. Скорее всего, судебная ветвь сможет в полной мере поддерживать процесс автоматизации во всех судах на одинаковом уровне в случае создания Предприятия по информационным технологиям для оказания технической поддержки внутри судебной системы.

По состоянию на 2015 год процесс принятия решений относительно использования информационных технологий осуществляется председателями отдельных судов, основываясь на имеющихся ресурсах и доступе к донорской помощи, а не на основе широкомасштабного процесса планирования. Существуют примеры судов, которые изыскали средства на доступ в интернет, приобретение и установку камер в залах судебных заседаний и на общественных территориях, создание веб-календарей, принятие на работу дополнительного персонала и др. Такие нововведения похвальны, но требуют координации, чтобы приносить пользу всей судебной системы.

Внедрение современных информационных технологий в судах тормозится отсутствием развитой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры местных судов, сдерживается недостаточным финансированием и отсутствием необходимых специалистов, обеспечивающих эти процессы и эксплуатацию СЭС, разработанных для судов. Остро стоит проблема организации ремонта оргтехники в судах, обеспечения ее работоспособного состояния и эффективной эксплуатации.

Создание ***Предприятия по информационным технологи***ям ***“Адилет сот”*** при Судебном департаменте и укомплектование его специалистами, соответствующих требованиям - реальный путь решения проблемы кадрового обеспечения процессов автоматизации и информатизации в системе местных судов. При этом, статус руководителя предприятия, ответственного за внедрение информационных технологий, в большинстве случаев, должен позволять принимать стратегические решения в области информатизации.

**2.4. Потребности, вызовы и стратегические проблемы**

Внедрение информационных технологий в деятельность судебной системы является комплексным и сложным процессом, требующим современных подходов к управлению со стороны государства. Следует отметить, что использование СЭС в работе и поддержка ее технической составляющей на необходимом уровне без материальной поддержки невозможны. Этот вопрос должен учитываться при формировании бюджетных программ для судов.

С целью обеспечения эффективного сопровождения и организации надлежащей эксплуатации СЭС все работники аппарата местных судов, а также судьи, должны пройти соответствующее обучение по вопросу использования информационных технологий в судопроизводсте.

Не лишним будет упомянуть и о том, что из-за низкой зарплаты работников аппаратов судов, а также большой нагрузки и высокой ответственности наблюдается большая текучесть кадров, имеется много вакансий на должности специалистов судов, которые заполняются медленно и не в полном объеме, что не может не отразиться на качестве использования соответствующих электронных систем и информационных технологий, в конечном итоге, на эффективности работы судов.

Для успешной реализации стратегии информатизации судебной системы республики существенное значение имеет точная оценка текущего уровня их информационно-технологического обеспечения. Существующая в настоящее время модель автоматизации системы управления процессами судо- и делопроизводства имеет существенные недостатки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущие потребности, вызовы и стратегические проблемы | Приоритет | Предложенные ИТ решения  |
| Не установлены институциональные основы надлежащего долгосрочного стратегического планирования информационных технологий в судах.  | Высший | Создание Предприятия по информационным технологиям “Адилет сот” при Судебном департаменте |
| Отсутствуют центры координации и управления информационными ресурсами. | Высший |
| Отсутствует система мониторинга текущих и перспективных потребностей судебной системы в использовании информационных технологий. | Высший  |
| Отсутствует необходимая методическая база для проведения оценки эффективности использования существующего программного обеспечения. | Средний  | Разработка методических инструкций и пособий  |
| Переход в СЭС ведется медленными темпами, носит неорганизованный характер и не осуществляется по единым стандартам.Отсутствуют единые организационные стандарты в области управления внедрением современных информационных технологий в деятельности местных судов. | Средний | Разработка стандартов автоматизации и информатизации судов |
| Недостаточно четко определены и разграничены роли, полномочия и ответственность всех лиц, участвующих в обеспечении функционирования СЭС. | Высший | Внесение изменений и модернизация в должностные инструкции и положения |
| Существующая система управления делами в судах первой инстанции предоставляет лишь ограниченную функциональность, необходимую в этих судах. | Высший | Разработка, программирование и установка новой системы электронного судо- и делопроизводства |
| Низкий уровень организационных и кадровых возможностей для эффективного внедрения и использования современных информационных систем. | Средний | Создание системы отбора кадров и обучения |
| Практически отсутствует система мотивации использования государственными служащими современных информационных технологий в своей деятельности. | Средний | Системы поощрения и повышения ответственности |
| Текучесть кадров. | Средний | Повышение оплаты |
| Отсутствует единая система организации финансирования программ и проектов информатизации; | Высший | Включение в Государственную целевую программу “Развитие судебной системы КР на 2014-2017 годы”Создание механизма подачи заявок и обеспечения финансирования развития информационных систем в судебной системе |
| Не определены стратегические приоритеты финансирования из средств республиканского бюджета расходов на использование информационных технологий в деятельности судебной системы; | Высший |
| Финансирование значительной доли программ и проектов по внедрению современных информационных технологий осуществляется из средств международных доноров. | Высший |
| Отсутствие информации об услугах предоставляемых судом для граждан | Высший | Совершенствование и модернизация имеющихся порталов судебной системы |
| Отсутствие предоставления онлайн услуг | Высший | Модернизация Интернет ресурса www.sot.kg |

**ЧАСТЬ 3. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**3.1. ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ**

Внедрение информационных технологий в судах позволит:

* снизить нагрузки на суды и судей по рассмотрению дел, составлению отчетов, оперативному обмену информацией, необходимой для работы;
* предоставить общественный доступ и повысить прозрачность судебных процедур;
* использовать современные принципы судебного администрирования и управления делами.

Основными вызовами внедрения информационных технологий в судах являются:

* обеспечение четкого понимания стратегической роли автоматизации в системе управления судов (в особенности на локальных уровнях) как ключевого фактора для долгосрочного успеха судебной системы;
* поддержка законодательной и исполнительной ветвями власти намерений и усилий судебной ветви власти по реформированию судебной системы в вопросах финансового обеспечения;
* необходимость создания действительно эффективной системы доступа граждан к информации в судах, используя современные методы автоматизации судов;
* переход к наиболее технологически эффективному методу (веб - технологии) решения вопросов повышения прозрачности и расширения общественного доступа;
* наладка оборудования, сети и системы телекоммуникаций.

**3.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1. Достижение реальной независимости судебной системы*** | 1.1. Исключение зависимости судебной ветви власти от внешних факторов влияния | 1.1.1. Обеспечение автоматизации Совета Судей  |
| 1.2. Обеспечение достаточного финансирования автоматизации судебной ветви власти | 1.2.1.Самостоятельное и регулярное формирование бюджета автоматизации судебной системы (не менее 0.8% от бюджета Судебного департамента, ВС КР, КП) |
| ***Цель 2. Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы***  | 2.1. Достичь прозрачности деятельности судебной системы за счет использования современного программного обеспечения и коммуникационных технологий. | 2.1.1. Обеспечение прозрачности финансирования и исполнения бюджета судебной системы |
| 2.1.2. Разработка информационно-коммуникационной политики судебной власти – см. результаты РГ  |
| 2.1.3. Расширение существующих модулей системы публикации судебных актов ([www.sot.kg](http://www.sot.kg))  |
| 2.1.4. Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий.  |
| 2.2. Обеспечить доступ граждан к судебным актам, материалам и архивам. | 2.2.1. Усовершенствовать механизм доступа к судебным актам, материалам и архивам.  |
| 2.2.2. Сформировать электронную базу данных архивных материалов. |
| 2.3. Обеспечить возможность электронных обращений граждан | 2.3.1. Разработка механизма2.3.2. Выработка требований безопасности2.3.3. Разработка перечня и регламента услуг электронного суда |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Цель 3. Достижение эффективности и доступности судов*** | 3.1. Создать предпосылки для организации эффективной системы обучения кадров системы по применению новых информационных технологий в своей повседневной деятельности. | 3.1.1. Внедрение СЭС в комплексную программу обучения УЦС: УЦС как орган подготовки в актуальном состоянии учебных медиа материалов. |
| 3.1.2. Определение и утверждение дополнительных критериев и требований к работникам судебной системы, в плане использования информационных технологий. |
| 3.1.3. Повышение профессионального (в использовании ИТ) уровня судей и работников аппарата судов. |
| 3.2. Организовать ИТ инфраструктуру судов в соответствии с современными стандартами. | 3.2.1. Создание **Предприятия по информационным технологиям “Адилет сот”** при Судебном департаменте для планирования, создания и обслуживания ИКТ инфраструктуры судебной системы; |
| 3.2.2. Разработка, принятие и внедрение стратегического планирования автоматизации судебной системы (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное) |
| 3.2.3. Развитие существующей ИКТ инфраструктуры судов |
| 3.3. Достичь качественного функционирования информационно-коммуникационных технологий в судебной системе. | 3.3.1. Повышение оплаты ИТ специалистов |
| 3.3.2. Создание инструкций для пользователей и администраторов ИТ инфраструктуры в судах для правильной организации и эксплуатации; |
| 3.3.3. Организация действенного механизма предоставления технической поддержки |
| ***4. Достижение доверия к судам со стороны общества*** | 4.1. Внедрение института присяжных заседателей | 4.1.1. Создание технических условий для внедрения института присяжных заседателей. |
| 4.2. Повышение доверия к судам | 4..2.1. Обеспечение судов техникой, необходимой для реализации комплекса мероприятий по противодействию коррупции среди судей и работников аппарата |
| 4.3. Совершенствование механизма распределения судебных дел и материалов | 4.3.1. Внедрение во всех судах системы автоматического распределения судебных дел и материалов между судьями |
|  | 4.3.2. Широкое использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в судах |

**3.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

**Краткосрочные (1-6 месяцев)**

1. Переосмыслить процесс автоматизации судов, сосредоточиться на преимуществах автоматизации судо- и делопроизводства. Провести встречи на высоком уровне с участием работников судебной системы, включая откровенное обсуждение текущего положения с автоматизацией судебных процессов, полученный опыт и дальнейшие планы. Также обсудить необходимость создания Предприятия по информационным технологиям в Судебном департаменте для стратегического планирования развития ИТ и функциональные полномочия руководителя предприятия.

2. Провести:

- наладку оборудования, сети и системы телекоммуникаций для местных судов и управлений Судебного департамента во всех регионах, в которых уже установлено необходимое оборудование, обращая особое внимание на условия среды, в которых находится данное оборудование;

- подключение наиболее готовых, по комплектации компьютерного оборудования и каналов связи, судов к сети Интернет;

- внедрение [www.sot.kg](http://www.sot.kg) в работу указанных судов посредством организации обучения судей и работников аппарата судов;

- организацию полной технической поддержки по обслуживанию программно-аппаратного комплекса [www.sot.kg](http://www.sot.kg)

3. Переход к использованию Интернет-ресурса Верховного суда [www.sot.kg](http://www.sot.kg) в остальных судах Кыргызской Республики.

4. Наладить эффективную систему технической поддержки на базе созданного Предприятия по информационным технологиям.

**Среднесрочные (6-18 месяцев)**

1. Разрабатывать и внедрять дополнительные модули СЭС, что позволит гражданам воспользоваться новыми судебными технологиями (онлайн доступ к информации по делу, пилотные веб-публикации судебных календарей), а также использовать их в качестве средства информирования граждан о преимуществах технологически продвинутых судебных систем (увеличение уровня поддержки граждан к инициативам автоматизации и финансированию).

2. Обеспечить временную донорскую финансовую помощь до 2016 года на поддержку ИТ Предприятия в Судебном департаменте, как в центре, так и на региональном уровне. Необходимо начать с города Бишкек, Чуйской и Ошской областей.

3. Оказать содействие Верховному суду, Конституционной палате и Учебному центру судей в развитии и внедрении программы обучения для постоянного, часто проводимого обучения на местах, которое будет различно для:

а) ИТ специалистов,

б) ответственных руководителей как пользователей системы и

в) других пользователей.

**Долгосрочные (18-48 месяцев)**

1. Обеспечить финансирование системы автоматизации судебных процессов в канцеляриях судов, надежную функциональность статистической отчетности, которая будет автоматически передавать необходимую информацию на уровень Судебного Департамента и публичные ресурсы судебной системы.

2. Проводить доработку и усовершенствование модулей СЭС в соответствие с Планом действий.

3. Начать внедрение систем аудио - видеофиксации судебных заседаний.

**3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предложения** | **Действия** |
| Исполнительная, законодательная и судебная ветви власти: проявить приверженность на самом высоком уровне по внедрению информационных технологий в судебной системе. | Создать Рабочую Группу по мониторингу исполнения Стратегического Плана.Официально назначить Судебный Департамент ответственным за широкомасштабную автоматизацию.  |
| Судебная власть:с помощью доноров: создать Предприятие по информационным технологиям “Адилет сот” при Судебном департаменте и разработать годовые планы развития ИТ.  | Создать Предприятие по информационным технологиям “Адилет сот” при Судебном департаменте. Назначить директора предприятия ответственным за проведение судебной автоматизации. Провести тренинг по стратегическому планированию среди сотрудников предприятия на основании программы, созданной на средства донорской помощи. Первым заданием предприятия будет разработать годовые планы по развитию ИТ, которые на основе Стратегического Плана будут включать: * подходы к исполнительному управлению ИТ;
* управление ИТ-проектами;
* стандарты и процедуры по структуре, приобретению, размещению, установке и обслуживанию коммуникационной сети и инфраструктуры.
* разработку программного обеспечения, разработку и реализацию стандартов и процедур;
* процедуры по непрерывному обслуживанию программного обеспечения (включая налаживание, модификацию, укрепление и обновление, а также процедуры по управлению релизами);
* процедуры по непрерывной поддержке пользователей и их обучению.
 |
| Совет Судей, Верховный Суд: выступать за обеспечение адекватными ресурсами, услугами и средствами поддержки развитие информационных технологий в судопроизводство | Увеличение штатной численности работников судебной системы за счет создания должностей ИТ специалистов и системных администраторов, включая сетевых администраторов, администраторов базы данных и достаточного количества позиций, предоставляющих поддержку конечным пользователям, для соответствия международным стандартам. Увеличить заработную плату ИТ специалистов в целях привлечения и удержания квалифицированного персонала. Заработная плата ИТ-специалистов частного сектора должна служить ориентиром при определении заработной платы ИТ-специалистов в судебной системе. Организовать поддержку существующей инфраструктуры и контролировать своевременное обновление программных лицензий путем создания специальных бюджетных заявок на обслуживание оборудования и затраты на обновление лицензий.Осуществлять основные обновления с целью создания надлежащих условий, в особенности для серверов. Создать черновой вариант плана по предоставлению непрерывного, частого и проводимого на местах обучения, которое бы отличалось для пользователей различных категорий: а) ИТ-специалистов, б) супер-пользователей, в) остальных пользователей. Запросить средства на командировочные расходы до центров обучения, если необходимо.  |
| Совет Судей, Верховный Суд, Судебный Департамент: проявить готовность к проведению систематического рассмотрения и анализа судебных деловых процессов | Создать рабочую группу из представителей Совета Судей и Верховного Суда, судей и сотрудников канцелярий (из города Бишкек и Чуйской области, где суды лучше знакомы с потенциальными преимуществами автоматизации), Судебного Департамента и сотрудников ИТ Предприятия. Проводить обучение вышеперечисленных сотрудников преобразованным деловым процессам на основании программы, созданной за счет донорской помощи. Включить преобразование деловых процессов в стратегический план в качестве приоритета. Принять политику требующую:1) письменного Плана действий для любой новой системы, внедряемой в суды; 2) чтобы такой План действий обязательно включал конкретный план параллельного функционирования новой системы и бумажных вариантов тех процессов, которые эта система заменит (если таковые имеются), а также точный график перехода от параллельного функционирования к автоматизированной системе.  |

**Управление рисками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование возможного риска** | **Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками** | **Мероприятия по управлению рисками** |
| ***Внешние риски, влияющие на Стратегическую Цель 2. «Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы»***  |
| Усиление сопротивления консервативных политических сил судебным реформам.  | Консервативные политические силы будут блокировать проведение судебной реформы.  | Оповещать общественность обо всех попытках со стороны должностных лиц других ветвей власти по блокированию проведению судебной реформы. Усилить координацию и сотрудничество с заинтересованными сторонами.  |
| ***Внутренние риски, влияющие на Стратегическую Цель 2. «Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы»***  |
| Отсутствие прозрачности финансирования и расходования части бюджета судебной системы.  | Нарушения и злоупотребления использования бюджета в личных интересах.  | Разработать механизм, обеспечивающий прозрачность финансирования расходной части бюджета судебной системы путем публикации материалов в СМИ и на сайте, предоставления ответов на запросы гражданского общества. Обеспечить доступ гражданского общества к информации по доходам судей и других работников аппарата судов через единый сайт судебной системы |
| Судебная власть может стать закрытой от общественности и отправлять правосудие не справедливо. Ухудшение прозрачности судебных процедур.  | Низкий уровень доверия общества к судебной системе.  | Разработать и ввести Концепцию информационно-коммуникационной политики судебной власти и План действий по ее реализации. Проводить на регулярной основе социологические опросы. Внедрить в Совет судей, в областные суды, в межрайонные суды, Судебный департамент, службы или пресс-секретаря.  |
| Понижение уровня доступности к информации о правосудии.  | Затруднение получения информации гражданами и юридическими лицами при участии в процессах о движении судебных дел и результатах их рассмотрения.  | Создать Систему электронного судо- и делопроизводства и предоставление доступа судебных актов для граждан.  |
| Нарушение порядка ведения протоколов судебных заседаний.  | Жалобы на недостоверность фиксации судебных процессов в протоколах судебных заседаний.  | Введение аудио- и видео фиксации судебных процессов с привязкой к СЭС.  |
| ***Внутренние риски, влияющие на Стратегическую Цель 3. «Достижение эффективности и доступности судов»***  |
| Текучесть профессиональных кадров в судебной системе.  | Предусматривается увеличение кадрового потенциала для обеспечения функционирования судебной системы на полную мощность на регулярной основе. При этом должен быть достаток во всех трудовых ресурсах и должно быть адекватное вознаграждение за труд судей и работников аппарата судов.  | Разработать, утвердить и ввести адекватную систему оплату труда членов Совета судей, судей и работников аппарата в судах всех инстанций. Обеспечить судебную систему высококвалифицированными и достойными кадрами путем установления повышенных требований к персоналу судебной системы. Повышать профессиональный уровень судей и работников аппарата судов.  |
| Ошибки в ходе реализации поставленных задач и при определении конкретных мероприятий по автоматизации судебной системы, несогласованность и бессистемность принятия решений и действий.  | Неправильно поставленные задачи или ошибки в ходе реализации этих задач могут негативно отразиться на выполнении всего Стратегического плана. Несогласованность и бессистемность принятия решений и действий во всех структурах судебной системы может также привести к отклонениям и к провалу выполнения Стратегического плана.  | Создать структурную единицу при Судебном департаменте, ответственную за стратегическое планирование (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное). Внедрить систему мониторинга.  |
| ***Внешние риски, влияющие на Стратегическую Цель 4. «Достижение доверия к судам со стороны общества»*** |
| Отсутствие доверия со стороны гражданского общества к деятельности судов и судей | Результаты, предусмотренные Стратегическим планом, можно получить только путем координации и сотрудничества с заинтересованными сторонами, представителями гражданского общества. Это необходимо для выявления общей заинтересованности в помощи и сотрудничестве для выполнения плана.С одной стороны, необходимо, чтобы судебная система проинформировала заинтересованные стороны о своем плане, а с другой стороны, очень важно, чтобы гражданское общество могло сотрудничать с судебной властью при осуществлении этого плана.В случае, если с заинтересованными сторонами возникают сложности и происходит отказ от сотрудничества, то цель, определенная планом, может быть не достигнута | Повышение доверия к судам через внешнюю и внутреннюю системы оценки деятельности судей |
| ***Внутренние риски, влияющие на Стратегическую Цель 4. «Достижение доверия к судам со стороны общества»*** |
| Отсутствие внутренней системы оценки деятельности судов и судей | Отсутствие или отказ от внутренней системы оценки деятельности судов и судей может привести к дальнейшему росту недоверия, как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны гражданского общества в целом | Разработка внутренней системы оценки деятельности судов и судей.Проведение общественного обсуждения предлагаемого механизма внутренней системы оценки деятельности судов и судей среди экспертного сообщества и НПО.Проведение открытых заседаний Дисциплинарной комиссии при Совете судей с привлечением представителей СМИ, НПО на регулярной основе.Разработка и принятие комплекса мероприятий по противодействию коррупции среди судей и работников аппарата |

**3.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |
| --- |
| **Список сокращений:** |
| СС – Совет судей ВС – Верховный суд КП – Конституционная палата СД – Судебный департамент УЦС – Учебный центр судей РГ – Рабочая группа  | ЖК – Жогорку Кенеш АП – Аппарат президента ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности МВД – Министерство внутренних дел Предприятие – ИТ предприятие «Адилет сот» при СД  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки** | **Результат/ индикаторы** | **Финанси****рование** |
| **Цель 1. Достижение реальной независимости судебной системы** |
| ***Подцель 1.1. Исключить зависимость судебной ветви власти от внешних факторов влияния*** |
| Задача 1.1.1. Обеспечение автоматизации Совета Судей |
| 1 | Ведение в штат Совета Судей должности ИТ специалиста | СС, СД | 2015 | Введены в штат | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Внедрение IT-технологий в деятельность Совета судей: Примечание:См. также выполнение мероприятий по Задаче 4.3.2. | СС, ВС, КП, МС, СД иПредприятие | 2016-2017 годы | Внедрены IT-технологии в деятельность Совета судей | В пределах утвержденного бюджета |
| 3 | Доработка веб-сайта Совета судей и расширение функционала | СД, Предприятие | 2015-2017 | Сайт доработан | В пределах утвержденного бюджета |
| 4 | Внедрение электронного делопроизводства | СД, Предприятие | 2015-2017 | Элетронное делопроизводсьво внедрено | В пределах утвержденного бюджета |
| ***Подцель 1.2. Обеспечение достаточного финансирования автоматизации судебной ветви власти*** |
| Задача 1.2.1. Самостоятельное и регулярное формирование бюджета автоматизации судебной системы |
| 1 | Определение с процентом финансирования автоматизации судебной системы | СД, ВС, СС | 2015 | Процент определен | Не требуется |
| 2 | Разработка механизма определения потребностей судебной системы в автоматизации | СС, ВС, КП, МС, СД иПредприятие | 2014-2017 годы | Механизм, обеспечивающий правильное определение потребностей судебной системы в автоматизации разработан и принят | В пределах утвержденного бюджета |
| 3 | Формирование и утверждение бюджета автоматизации судебной системы | Предприятие, СД, ВС, СС | 2014-2017 | Бюджет сформирован и утвержден | Не требуется |
| **Цель 2. Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы**  |
| ***Подцель 2.1. Достичь прозрачности деятельности судебной системы за счет использования современного программного обеспечения и коммуникационных технологий.*** |
| Задача 2.1.1. Обеспечение прозрачности финансирования бюджета судебной системы |
| 1 | Разработка механизма, обеспечивающего прозрачность финансирования бюджета судебной системы, путем публикации материалов в СМИ и на сайте, предоставления ответов на запросы гражданского общества | СС, ВС, СД | 2015 год | Механизм, обеспечивающий прозрачность финансирования бюджета судебной системы разработан и принят | Не требуется |
| 2 | Обеспечение доступа гражданского общества к информации по доходам судей и других работников аппарата судов через единый сайт  | ГКС | Постоянно | Обеспечен доступ гражданского общества к информации по доходам судей и других работников аппарата судов через единый сайт ГКС  | Не требуется |
| Задача 2.1.2. Разработка информационно-коммуникационной политики судебной ветви власти |
| 1 | Обеспечение техникой и введение в действие в судебных органах Кыргызской Республики территориальных информационных пресс-служб. | СД, Предприятие | 2015-2017 годы | Информационные пресс-службы введены. | В пределах утвержденного бюджета |
| Задача 2.1.3. Расширение существующих модулей системы публикации судебных актов (www.sot.kg) |
| 1 | Определение с дополнительным функционалом системы и разработка плана введения новых модулей | СД, Предприятие | 2015-2017 годы | План разработан | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Разработка и внедрение новых модулей | Предприятие | 2016-2017 | Дополнительный функционал создан и внедрен | В пределах утвержденного бюджета |
| Задача 2.1.4. Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий. |
| 1 | Разработка и внедрение ИКТ средств, *(офисных приложений, программы подготовки и обработки текстов)*, с помощью которых судья или сотрудник канцелярии суда могут составлять модели или шаблоны «стандартных решений»  | СС, ВС, СД, Предприятие | 2016 - 2017 гг. | Модели или шаблоны «стандартных решений» разработаны и внедрены.  | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Обеспечить судьям и работникам аппарата судов доступ к электронным материалам по законодательству, решениям апелляционных судов, постановлениям, методам работы судов через использование средств ИКТ. | СС, ВС, СД, Предприятие | 2015 - 2017 гг. | Обеспечен доступ к электронным материалам через использование средств ИКТ | В пределах утвержденного бюджета |
| 3 | Внедрение электронной связи и обмена информацией между судами и лицами, взаимодействующими с ними  | СС, ВС, СД, Предприятие | 2015 - 2017 гг. | Электронная связь и обмен информацией внедрены.  | В пределах утвержденного бюджета |
| ***Подцель 2.2. Обеспечить доступ граждан к судебным актам, материалам и архивам.*** |
| Задача 2.2.1. Усовершенствовать механизм доступа к судебным актам, материалам и архивам.  |
| 1 | Разработка и законодательное закрепление механизма доступа общественности к судебным актам, материалам и архивам с учетом требований: * охраны государственной тайны, банковской, коммерческой и др.;
* соответствующей обработки этих материалов.
 | СС, ВС, КП, СД, судьи местных судов, ЖК  | 2014 - 2016 гг. | Механизм доступа к судебным актам, материалам и архивам разработан.  | В пределах утвержденного бюджета |
| Задача 2.2.2. Сформировать электронную базу данных архивных материалов. |
| ***Подцель 2.3. Обеспечить возможность электронных обращений граждан*** |
| Задача 2.3.1. Разработка механизма |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке регламента получения, регистрации и обработки электронных обращений граждан | СС, ВС, СД | 2016 | Рабочая группа создана |  |
| 2 | Разработка регламента | РГ | 2016 | Регламент разработан |  |
| 3 | Утверждение регламента | СС, ВС, СД | 2016 | Регламент утвержден |  |
| Задача 2.3.2. Выработка требований безопасности |
| 1 | Создание рабочей группы по выработке требований безопасности | СС, ВС, СД, Предприятие | 2015 | Рабочая группа создана |  |
| 2 | Разработка требований безопасности | РГ | 2015 | Требования безопасности разработаны |  |
| 3 | Утверждение требований безопасности | СС, ВС, СД | 2015 | Требования безопасности утверждены |  |
| Задача 2.3.3. Разработка перечня и регламента услуг электронного суда |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке перечня и услуг электронного суда | СС, ВС, СД, Предприятие | 2015 | Рабочая группа создана |  |
| 2 | Разработка перечня и регламента | РГ | 2015 | Перечень и Регламент разработаны |  |
| 3 | Утверждение перечня и регламента | СС, ВС, СД | 2015 | Перечень и Регламент утверждены |  |
| **Цель 3. Достижение эффективности и доступности судов.** |
| ***Подцель 3.1. Создать предпосылки для организации эффективной системы обучения кадров системы по применению новых информационных технологий в своей повседневной деятельности.*** |
| Задача 3.1.1. Внедрение СЭС в комплексную программу обучения УЦС: УЦС как орган подготовки в актуальном состоянии учебных медиа материалов. |
| 1 | Разработать специальные учебные программы, методологические и учебные материалы.  | УЦС  | 2015-2017 | Программы разработаны, утверждены  |  |
| 2 | Внедрить в комплексную программу обучения судей и работников аппарата судов.  | УЦС  | 2015-2017 | Программы внедрены  |  |
| 3 | Внесение актуальных изменений в учебные планы и материалы по мере внедрения новых технологий и программных продуктов | УЦС |  | Идет постоянное обновление |  |
| 3.1.2. Определение и утверждение дополнительных критериев и требований к работникам судебной системы, в плане использования информационных технологий. |
| 1 | Разработать предложения по дополнительным критериям и требованиям к работникам судебной системы, в плане использования информационных технологий  | СС, ВС, СД, Предприятие | 2015 | Предложения разработаны и утверждены |  |
| 2 | Внести поправки по критериям и требованиям в соответствующие регламенты и инструкции | СС, ВС, СД | 2015-2016 | Поправки внесены |  |
| 3.1.3. Повышение профессионального (в использовании ИТ) уровня судей и работников аппарата судов. |
| 1 | Проведение обучения для судей и работников аппарата судов с учетом специализации по применению СЭС в работе | УЦС, СД, Предприятие | Согласно расписанию УЦС | Количество проведенных обучений |  |
| 2 | Проведение опросов в целях выявления уровня подготовки судей и работников аппарата судов в плане использования возможностей современных информационных технологий. | УЦС, СД |  | Количество проведенных опросов |  |
| ***Подцель 3.2. Организовать ИТ инфраструктуру судов в соответствие с современными стандартами.*** |
| Задача 3.2.1. Создание Предприятия по информационным технологиям “Адилет сот” при Судебном департаменте для планирования, создания и обслуживания ИКТ инфраструктуры судебной системы; |
| 1 | Подготовить Приказ Председателя ВС КР “Об установлении предельной штатной численности Центрального аппарата СД, его территориальных подразделений и ПССИ”. | ВС и СД | 4 квартал 2014 | Издание приказа |  |
| 2 | Разработка и утверждение (Приказ о создании Предприятия по информационным технологиям) обновленной структуры Центрального аппарата СД, его территориальных подразделений | ВС и СД | 1 квартал 2015 | Издание приказа |  |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о “Предприятии по информационным технологиям” | СД | 4 квартал 2014 | Положение разработано и утверждено |  |
| 4 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников “Предприятия по информационным технологиям”:- руководитель;- аналитик-координатор;- программист;- системный администратор. | ВС, СД, УЦС, доноры | 1 квартал 2015 | Документы разработаны и утверждены |  |
| 5 | Создание и укомплектование Предприятия | Предприятие, Отдел кадров СД,  | 2 квартал 2015 | Предприятие укомплектовано | СДUSAID и IDLO |
| 6 | Ввести в каждом суде штатные единицы IT-специалистов ответственных за эксплуатацию оборудования и обучение работников. | СС, ВС, КП, СД, доноры. | 2015-2016  | Штатные единицы IT-специалистов введены в каждом суде.  | СДUSAID и IDLO |
| Задача 3.2.2. Внедрение стратегического планирования автоматизации судебной системы (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное) |
| 1 | Разработка и утверждение “Стратегическкого плана развития ИТ в судебной системе” | ВС, КП, СД. | 1 квартал 2015 года  | “Стратегический план развития ИТ в судебной системе” разработан и утвержден. | USAID и IDLO(цифры) |
| Задача 3.2.3. Развитие существующей инфраструктуры судов. |
| 1 | Проведение инвентаризации компьютерного оборудования и программного обеспечения судов с дальнейшим его обновлением  | ВС, КП, СД, Предприятие | 1 квартал 2015 | Инвентаризация проведена, подготовлена примерная смета расходов по обновлению указанного оборудования.  |  |
| 2 | Подключение судебной системы к сети интернет: обмен информацией внутри системы и другими государственными органами (внедрение корпоративной почты, видео-конференц-связь). | ВС, КП, СД, УЦС, Предприятие, международные доноры (по согласов.)  | 2013-2016 | Судебная система подключена к сети интернет.Улучшен обмен информацией внутри системы.  | USAID и IDLO |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации по оснащению судов необходимой техникой.  | СД, Предприятие, управление ресурсами. | 4 квартал 2014 | Готовое ПСД, пакет тендерной документации. | USAID и IDLOЦифра -  |
|  | * Проведение тендера по поставке и монтажу соответствующего оборудования.
 | СДUSAID и IDLO | 2-3 квартал 2015 | Тендер проведен, определены подрядчики, заключены договора | СДUSAID и IDLO |
|  | * Установка оборудования и модернизация системы
 | СД, подрядчики | 2015 – 2016 | Оборудование установлено, система модернизирована | СДUSAID и IDLO |
| 4 | Разработка системы информационной и технической безопасности в судебной системе | ВС, КП, СД, Предприятие, | 3-4 квартал 2015 | Система разработана и утверждена  | СД |
|  | * Внедрение системы информационной и технической безопасности в судебной системе.
 |  | 2016 – 2017 | Система внедрена и функционирует.  |  |
|  | * Установка в судах систем безопасности (аудио/видео наблюдение)
 |  | 2016 – 2017  | Системы безопасности установлены и функционируют |  |
| 5 | Разработка и внедрение в информационную инфраструктуру судов соответствующего программного обеспечения, позволяющего вести аудио и видео фиксацию судебных заседаний.  | ВС, КП, СД, Предприятие, международные доноры (по согласованию)  | 2015 – 2016 | Система аудио-видео фиксации судебных процессов внедрена во всех судах. Программное обеспечение разработано и внедрено.  | СДUSAID и IDLO |
|  | * Подготовка проектно-сметной документации по оснащению залов судебных заседаний необходимой техникой.
 |  | 2015 | Проектно-сметная документация подготовлена.  |  |
|  | * Проведение тендера по поставке и монтажу соответствующего оборудования.
 |  | 2015-2016 | Тендер проведен.  |  |
| 6 | Создать рабочую группу по изучению возможности установления в судах терминалов для доступа к судебным актам | ВС, СД, местные суды, Предприятие | 20152016-2017 | Выводы РГ. Установленные терминалы.  | СД |
| 7 | Создать рабочую группу по изучению возможности установления в судах терминалов по оплате государственной пошлины и штрафов. При положительных результатах РГ, установка терминалов по приему от населения платежей для оплаты государственной пошлины и штрафов. | ВС, СД, местные суды, Предприятие | 20152016-2017 | Выводы РГ. Установленные терминалы.  | СД |
| 8 | Обеспечение всех судов источником бесперебойного электропитания (генератором). | ВС, КП, СД, Предприятие, Правительство | 2016  | Здания всех судов обеспечены генераторами.  |  |
|  | * Подготовка сметы расходов по каждому суду
 | СД | 2015 | Смета расходов подготовлена.  |  |
|  | * Заложить средства в бюджет
 | СД | 2015 | Финансирование обеспечено |  |
|  | * Проведение тендера на приобретение и установление в судах
 | СД | 2016 | Генераторы закуплены и установлены. |  |
| ***Подцель 3.3. Достичь качественного функционирования информационно-коммуникационных технологий в судебной системе.*** |
| Задача 3.3.1. Повышение оплаты ИТ специалистов |
| 1 | Создание механизма софинансирования оплаты труда ИТ специалистов (постепенная и поэтапная нагрузка на бюджет).  | СС, ВС, СД. | 4 квартал 2014 | Создан и утвержден механизм | СД и USAID и IDLO |
| 2 | Поэтапное увеличение бюджетных средств на оплату труда. | СС, ВС, СД. | 2014-2016 | Включение в бюджет СД соответствующих расходов | СД |
| 3 | Оптимизация штата ИТ специалистов в судебной системе. | СС, ВС, СД | 2014-2017 | Оптимизирован штат | - |
| Задача 3.3.2. Создание инструкций для пользователей и администраторов ИТ инфраструктуры в судах для правильной организации и эксплуатации |
| 1 | Разработка и утверждение руководств пользователей | ВС, СД, УЦС, Предприятие, доноры | 2015-2016 | Документы разработаны и утверждены |  |
| 2 | Разработка и утверждение должностных инструкций начальника канцелярии и системного администратора суда | ВС, СД, УЦС, Предприятие, доноры | 2015 | Документы разработаны и утверждены |  |
| 3 | Регламент для использования в зданиях судов возможностей беспроводных сетей с учетом требований безопасности передачи информации | ВС, СД, УЦС, Предприятие, доноры | 2015 | Документы разработаны и утверждены |  |
| Задача 3.3.3. Организация действенного механизма предоставления технической поддержки |
|  | Разработка регламента оказания технической поддержки | СД, Предприятие, | 2015 | Регламент разработан и утвержден |  |
|  | Издание Приказа для Предприятия по информационным технологиям с указанием объема финансирования | СД, Предприятие, | 2015 | Приказ издан |  |
|  | Создание системы мониторинга за оказываемой технической поддержкой | СД, Предприятие, | 2015 | Система мониторинга создана |  |
| **Цель 4. Достижение доверия к судам со стороны общества** |
| ***Подцель 4.1. Внедрение института присяжных заседателей*** |
| Задача 4.1.1. Создание технических условий для внедрения института присяжных заседателей |
| 1 | Определение потребностей судов в технике для обеспечения функционирования института присяжных заседателей | СД, Предприятие. | 2015-2017 годы | Составлены спецификации оборудования и систем | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Определение лиц ответственных за реализацию плана по обеспечению техникой института присяжных заседателей | СД, Предприятие |  | Определены ответственные лица | Не требуется |
| 3 | Закупка и монтаж техники | СС, ВС, КП,СД, МС, УЦС, Предприятие | 2015 год | Система для обеспечения института присяжных установлена и работает | В пределах утвержденного бюджета |
| 4 | Техническая поддержка текущей деятельности института присяжных заседателей | СД, Предприятие |  |  | В пределах утвержденного бюджета |
| ***Подцель 4.2. Повышение доверия к судам*** |
| Задача 4.2.1. Обеспечение судов техникой, необходимой для реализации комплекса мероприятий по противодействию коррупции среди судей и работников аппарата |
| 1 | Установка в служебных кабинетах судей и в залах судебных заседаний постоянного видеонаблюдения, а также постоянной записи разговоров по служебному телефону судей | СД, Предприятие  | 2015-2017 годы | Система постоянного видеонаблюдения установлена.Ведется постоянная запись разговоров по служебному телефону судей | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Определение в судах, СД, УЦ и СС ответственных лиц за реализацию утвержденного плана действий | СС, ВС, КП,СД, МС, УЦС | 2015 год | Определены ответственные лица | Не требуется |
| Подцель 4.3. Совершенствование механизма распределения судебных дел и материалов |
| Задача 4.3.1. Внедрение во всех судах системы автоматического распределения судебных дел и материалов между судьями |
| 1 | Разработка плана и графика работ по усовершенствованию и внедрению во всех судах автоматической системы распределения судебных дел и материалов между судьями | СС, ВС, СД | с первого квартала 2015года | План разработан утвержден | В пределах утвержденного бюджета, по согласованию с международными донорами |
| 2 | Создание электронного документооборота в КП | Предприятие, КП, USAID и IDLO | 2014-2015 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 3 | Создание модуля «Регистрация дел в канцелярии»  | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 4 | Создание модуля «График работы и загрузки судей» | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 5 | Создание модуля «Распределение дел» | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 6 | Создание модуля «Судебный исполнитель» | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 7 | Создание модуля «Отчетность» | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 8 | Модернизация информационных ресурсов для работы с модулями | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| Задача 4.3.2. Широкое использование информационных и коммуникационных технологии (ИКТ) в судах |
| 1 | Разработать Положение о СЭС, наряду с бумажной формой; Положение о доступе граждан к судебным актам, материалам электронного архива.  | Предприятие, СС, ВС, КП, СД  |  | Положения утверждены и применяются на практике.  |  |
| 2 | Доработка сайта КП | КП, ПРООН | 2013 | Создано и внедрено | ПРООН |
| 3 | Доработка сайта Совета судей | СД | 2013 | Создано и внедрено | СД |
| 4 | Создание СЭС на платформе [www.sot.kg](http://www.sot.kg)  | Предприятие, СС, ВС, КП, СД  | 2013-2016 | СЭС работает на платформе [www.sot.kg](http://www.sot.kg)  |  |
| 5 | Создание модуля онлайн услуг судебной системы | Предприятие, ВС, СД, USAID и IDLO | 2014-2016 | Создано и внедрено | USAID и IDLO |
| 6 | Перейти на пилотную эксплуатацию СЭС в судах  | Предприятие, СС, ВС, КП, СД  | Июль 2015 – октябрь 2016 г.  | СЭС в судебной системе внедрен и ведется одновременно с бумажной формой.  |  |
| 7 | Обучить судей и работников аппарата судов. | СС, ВС, КП, УЦС при ВС  | Июль – декабрь 2013 г.  | Количество обученных судей, работников аппарата.  |  |
| 8 | Расширение сферы действия и модернизация СЭС  | Предприятие, | 2016-2017 | СЭС модернизирована и действует во всех судах. |  |

**3.6. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПЛАН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган взаимодействия** | **Форма взаимодействия** |
| **Рабочая группа,** созданная из следующих представителей: 1. Верховный суд,
2. Конституционная палата,
3. Совет судей,
4. Судебный департамент,
5. Местные суды,
6. Учебный центр судей
7. Предприятие
8. Независимые эксперты
 | Рабочая группа под руководством Председателя РГ обеспечивает координацию взаимодействий со всеми заинтересованными сторонами (государственными органами, экспертным сообществом, гражданским обществом, НПО и СМИ) в решении перечня мероприятий для выполнения всех задач Стратегического Плана.  |
| **Верховный суд**  | Непосредственное участие в решении Задач 1.1.11.2.1, 2.1.1, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2,Стратегического Плана. Пресс-служба ВС своевременно информирует общественность о ходе развития информационных технологий в судебной системе, проводит круглые столы. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Конституционная палата**  | Непосредственное участие в решении Задач 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, Стратегического Плана. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Совет судей**  | Непосредственное участие в решении Задач 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 Стратегического Плана. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Судебный департамент** | Непосредственное участие в исполнении задач 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 Стратегического Плана. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Учебный центр судей**  | Непосредственное участие в исполнении Задач 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Независимые эксперты**  | Непосредственное участие в решении всех целей и задач Стратегического Плана. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **НПО, гражданское общество**  | Наблюдательные функции в решении всех целей и задач Стратегического Плана. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.  |
| **Средства массовой информации (СМИ)**  | Информирование судейского и гражданского общества о ходе развития информационных технологий в судебной системе. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами  |
| **ИТ Предприятие** | *1.1.1. Обеспечение автоматизации Совета Судей**1.2.1. Самостоятельное и регулярное формирование бюджета автоматизации судебной системы**2.1.2. Разработка информационно-коммуникационной политики судебной ветви власти**2.1.3. Расширение существующих модулей системы публикации судебных актов (*[*www.sot.kg*](http://www.sot.kg)*)**2.1.4. Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий.**2.3.2. Выработка требований безопасности**2.3.3. Разработка перечня и регламента услуг электронного суда**3.1.2. Определение и утверждение дополнительных критериев и требований к работникам судебной системы, в плане использования информационных технологий**3.1.3. Повышение профессионального (в использовании ИТ) уровня судей и работников аппарата судов.**3.2.3. Развитие существующей инфраструктуры судов.**Задача 3.3.2. Создание инструкций для пользователей и администраторов ИТ инфраструктуры в судах**3.3.3. Организация действенного механизма предоставления технической поддержки**Все мероприятия для* ***Цели 4*** |
| **Организации в сфере информационных технологий**  | Участие на договорной основе в решении Задач *2.1.3. Расширение существующих модулей системы публикации судебных актов (*[*www.sot.kg*](http://www.sot.kg)*)**2.1.4. Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий.**3.2.3. Развитие существующей инфраструктуры судов.**3.3.3. Организация действенного механизма предоставления технической поддержки;**4.3.1. Внедрение во всех судах системы автоматического распределения судебных дел и материалов между судьями;**4.3.2. Широкое использование информационных и коммуникационных технологии (ИКТ) в судах* |
| **Международные институты и доноры**  | Участие на договорной основе в решении Задач *2.1.3. Расширение существующих модулей системы публикации судебных актов (*[*www.sot.kg*](http://www.sot.kg)*)**2.1.4. Внедрение в судах, в дополнение к СЭС, информационных и коммуникационных технологий.**3.2.1. Создание Предприятия по информационным технологиям “Адилет сот”**3.2.3. Развитие существующей инфраструктуры судов.**3.3.2. Создание инструкций для пользователей и администраторов ИТ инфраструктуры в судах для правильной организации и эксплуатации**3.3.3. Организация действенного механизма предоставления технической поддержки;**4.3.1. Внедрение во всех судах системы автоматического распределения судебных дел и материалов между судьями;**4.3.2. Широкое использование информационных и коммуникационных технологии (ИКТ) в судах* Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами  |

**3.7. РЕСУРСНЫЙ ПЛАН (БЮДЖЕТ)**

**1. Прогноз бюджета Судебной системы Кыргызской Республики с 2014 по 2016 годы на основную деятельность (Согласно целевой программы), в тыс. сом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статья расхода** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** |
| Заработная плата | 607770,9 | 693805,4 | 723504,2 | 754641,6 |
| Взносы в социальный фонд | 90647,2 | 104877,5 | 107796,5 | 112406,9 |
| Расходы на служебные поездки | 13190,9 | 12591,4 | 12890,9 | 13090,9 |
| Коммунальные расходы | 29980,7 | 36978,8 | 38270,7 | 43897,8 |
| Арендная плата | 12456,8 | 11892,8 | 11892,8 | 11892,8 |
| Транспортные расходы | 13891,5 | 15281,0 | 15912,1 | 16606,3 |
| Прочие приобретения услуг | 31689,4 | 35914,4 | 49514,8 | 56514,8 |
| Здания и сооружения | 56705,0 | 77300,0 | 83900,0 | 91500,0 |
| Машины и оборудование | 40644,0 | 48348,4 | 64048,2 | 188343,3 |
| **ИТОГО** | **896976,4** | **1036989,7** | **1107730,2** | **1288894,4** |

**2. Прогноз бюджета на развитие инфраструктуры судов и обучение работников судебной системы на 2014-2017 годы (Согласно целевой программы), в тыс. сом.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статья расхода** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| Заработная плата лекторов: обучение судей, работников аппаратов судов, системных администраторов |  |  | 3 250,00 | 3 250,00 |
| Транспортные расходы: приобретение ГСМ, ремонт автотранспорта, текущее техническое обслуживание. | 13 891,5 | 15 281,0 | 15 912,1 | 16 606,3 |
| Прочие приобретения: обеспечение хозяйственными, канцелярскими принадлежностями, техническое обслуживание оборудований, обеспечение информационно-правовой базой и др. | 31 689,4 | 35 914,4 | 49 514,8 | 56 514,8 |
| Здания и сооружения: строительство, реконструкция, ремонт зданий судов и приобретение служебных квартир | 56 705,0 | 77 300,0 | 83 900,0 | 91 500,0 |
| Машины и оборудование: приобретение служебного автотранспорта, обеспечение аудио-видео аппаратурой,офисной техникой и мебелью для местных судов республики, оборудование для создания ремонтной базы автомашин | 40 644,0 | 48 348,4 | 64 048,2 | 188 343,2 |
| **ИТОГО**  | **142 929,9** | **176 843,8** | **216 625,1** | **356 214,3** |

**3. Прогноз бюджета (краткий) на модернизацию и развитие инфраструктуры судов и обучение работников судебной системы на 2014-2017 годы (Стратегический план) в сом.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статья расхода** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **Расходы по статьям** |
| 1 | Приобретение и монтаж оборудования для организации беспроводной сети | 1 786 785,0  | 738 920,0  | 409 150,0  | 273 910,0  | 3 208 765,0  |
| 2 | Приобретение компьютерного оборудования | 1 421 000,0  | 10 535 000,0  | 5 409 600,0  | 3 469 200,0  | 20 834 800,0  |
| 3 | Организация временной техническойподдержки | 147 000,0  | 1 460 200,0  | 1 430 800,0  | 1 293 600,0  | 4 331 600,0  |
| 4 | Транспортировка и монтажкомпьютерного оборудования | 117 600,0  | 242 550,0  | 154 350,0  | 110 250,0  | 624 750,0  |
| 5 | Обучение судей и работников аппарата судов | 245 980,0  | 299 880,0  | 76 440,0  | 48 020,0  | 670 320,0  |
| 6 | Абонентская плата заИнтернет | 588 000,0  | 1 543 500,0  | 2 160 900,0  | 2 601 900,0  | 6 894 300,0  |
| 7 | Зарплата ИТ специалистов | 1 258 320,0  | 5 791 800,0  | 7 890 960,0  | 9 390 360,0  | 24 331 440,0  |
|  | **Итого по годам** | **5 564 685,0**  | **20 611 850,0**  | **17 532 200,0**  | **17 187 240,0**  | **60 895 975,0**  |

**Статья 2215 «Приобретение прочих услуг»**

Расширенная версия бюджета указана в приложении № 2

**3.8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЛАН**

С целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегического Плана развития информационных технологий в судебной системе проводится мониторинг, с учетом результатов которого принимаются решения о распределении ресурсов и корректировка целей и мероприятий данного Стратегического Плана.

Мониторинг направлен на определение уровня достижения прогнозных значений целей и задач разработанного стратегического документа.

Ответственным за мониторинг выполнения Стратегического Плана должно стать структурное подразделение Судебного департамента, которое будет нести ответственность за сбор и оценку обозначенных индикаторов стратегического документа, а также периодичность их измерения. Данное подразделение должно тесно взаимодействовать с отделами при Верховном суде, Конституционной палаты, Совета судей ответственными за стратегическое планирование (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное). Им необходимо будет внедрить систему мониторинга и оценки исполнения Стратегического Плана на регулярной основе.

**Показатели, прогнозные значения (индикаторы)**

***Примечание:*** Данные целевые индикаторы должны отслеживаться в процессе проведения социологических исследований (опросов общественного мнения) с учетом международной практики и внутренней оценки судей и работников судов, проводимых в целях оценки деятельности судов и судей в достижении поставленных целей и задач данного Стратегического Плана.

Предложенные экспертной группой количественные целевые индикаторы не являются окончательными и подлежат доработке судейским сообществом Кыргызской Республики.

**Целевые индикаторы Стратегического Плана развития информационных технологий в судебной системе Кыргызской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название индикатора | Ед. | Факт | Прогнозные значения |
|  |  | изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **Цель 2. Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы** |
| ***Подцель 2.1. Достичь прозрачности деятельности судебной системы за счет использования современного программного обеспечения и коммуникационных технологий.*** |
| 8  | Доля судов охваченных Единой информационно-коммуникационной системой  | %  | 30 | 50 | 80 | 100  |
| ***Подцель 2.2. Обеспечить доступ граждан к судебным актам, материалам и архивам.*** |
| 11  | Доля охвата электронным архивом судебных актов, материалов, архивных документов  | %  | 0 | 0 | 0 | 0  |
| ***Подцель 2.3. Обеспечить возможность электронных обращений граждан*** |
| 31  | Процент доверия гражданского общества к судам  | %  | 60  | 90  | 100  | 100  |
| **Цель 3. Достижение эффективности и доступности судов.** |
| ***Подцель 3.1. Создать предпосылки для организации эффективной системы обучения кадров системы СЭС применению новых ИТ информационных технологий в своей повседневной деятельности.*** |
| 16 | Количество судей и работников аппарата судов, прошедших обучение с учетом специализации по различным категориям дел  | %  | 35 | 35 | 85 | 85 |
| ***Подцель 3.2. Организовать ИТ инфраструктуру судов в соответствие с современными стандартами.*** |
| 20  | Повышение оперативности процесса судопроизводства  | %  | 40 | 55 | 65 | 80  |
| 21  | Охват сетью Интернет в судебной системе: обмен информацией внутри системы и другими государственными органами (внедрение корпоративной почты, видео-конференц-связь). Внедрение системы информационной и технической безопасности. | %  | 30 | 50 | 80 | 100  |
| 22  | Охват аудио-видео фиксацией судебных процессов  | %  |  | 15 | 20 | 30 |
| 23  | Обеспечение судов источниками бесперебойного питания  | %  | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 24  | Расширение сферы действия и модернизация автоматизированной системы управления судо- и делопроизводства  | %  | 30 | 40 | 50 | 60  |
| 25  | Введены штатные единицы IT-специалистов в каждом суде  | %  | 30 | 50 | 80 | 100  |
| 26  | Охват здания судов терминалами по приему от населения платежей для оплаты государственной пошлины и штрафов (на тендерной основе)  | %  | 35 | 45 | 55 | 65 |
| **Цель 4. Достижение доверия к судам со стороны общества.** |
| ***Подцель 4.1. Внедрение института присяжных заседателей.*** |
| 29 | Обеспечение материально-технической базой института присяжных заседателей (цель 4) |  |  |  |  | 10 |
| ***Подцель 4.2. Повышение доверия к судам.*** |
| 32 | Система постоянного видеонаблюдения установлена |  | 60 | 90 | 100 | 100 |
| ***Подцель 4.3. Совершенствование механизма распределения судебных дел и материалов.*** |
| 33 | Усовершенствование и внедрение во всех судах автоматической системы распределения судебных дел и материалов между судьями  | %  | 20 | 30 | 40 | 50  |
| 34  | Охват здания судов средствами ИКТ, офисных приложений, программы подготовки и обработки текстов»  | %  | 20 | 30 | 40 | 50  |

**Корректировка и обновление Стратегического Плана**

В процессе мониторинга ежегодно (при необходимости, два раза в год) ответственный орган представляет Совету судей сводный отчет, содержащий выводы о степени реализации и адекватности Стратегического Плана с учетом итогов реализации в предыдущем году, а также о необходимых корректировках и уточнениях плана по мерам, задачам и целям на последующие годы.

**ЧАСТЬ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**4.1. Список конечных результатов стратегического плана**

**Цель 1. Достижение реальной независимости судебной системы**

1. Разработан механизм определения потребностей судебной системы в автоматизации
2. Утвержден бюджет автоматизации судебной системы

**Цель 2. Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы**

1. Введение информационных пресс-служб
2. Утвержденное Положение о Системе электронного судо- и делопроизводства
3. Функционирующий ресурс [www.sot.kg](http://www.sot.kg)
4. Утвержденный механизм доступа к судебным актам, материалам и архивам.
5. Разработан и утвержден регламент для электронных обращений граждан.
6. Утвержденная Система информационной и технической безопасности в судебной системе.
7. Утвержденный регламент для использования в зданиях судов возможностей беспроводных сетей.
8. Разработаны и утверждены Перечень и регламент услуг электронного суда

**Цель 3. Достижение эффективности и доступности судов.**

1. Утвержденные учебные программы по СЭС.
2. Утвержденные критерии и требования к работникам судебной системы по компьютерной грамотности.
3. Утвержденный график обучения по СЭС.
4. Список обученных судей и сотрудников аппарата судов.
5. Утвержденный опросник.
6. Изданный приказ Председателя ВС КР “Об установлении предельной штатной численности Центрального аппарата СД, его территориальных подразделений и ПССИ” (О создании Предприятия по информационным технологиям при Судебном департаменте).
7. Утвержденное Положение о Предприятии по информационным технологиям
8. Утвержденные должностные инструкции работников Предприятия:
	1. руководитель;
	2. аналитик-координатор;
	3. программист;
	4. системный администратор.
9. Создано предприятие
10. Список ИТ специалистов в судебной системе.
11. Утвержденный Стратегический план развития информационных технологий в судебной системе.
12. Инвентаризационный список компьютерного оборудования.
13. Смета расходов по обновлению компьютерного оборудования.
14. Заключение многостороннего договора между ВС, СД, провайдером интернет и другими по предоставлению услуг интернет для судебной системы.
15. Проектно-сметная документация по оснащению судов необходимой техникой.
16. Утвержденное техническое задание на тендер по поставке компьютерного оборудования и монтажу локально-вычислительной сети местных судов.
17. Список установленного оборудования.
18. Список модернизации системы.
19. Утвержденное техническое задание на аудио/видео видеонаблюдение в судебной системе.
20. Программное обеспечения, позволяющее вести аудио и видео фиксацию судебных заседаний.
21. Проектно-сметная документация по оснащению залов судебных заседаний необходимой техникой.
22. Тендерные документы по оснащению.
23. Выводы РГ по установке терминалов оплаты государственных услуг.
24. Список зданий где установлены терминалы.
25. Документация по установке генераторов в судебной системе.
26. Утвержденный механизм софинансирования оплаты труда ИТ специалистов.
27. Утвержденные инструкции для пользователей и администраторов ИТ инфраструктуры.
28. Разработан регламент оказания технической поддержки

**Цель 4. Достижение доверия к судам со стороны общества.**

1. Составлены спецификации оборудования и систем для обеспечения функционирования института присяжных заседателей.
2. Установлены системы видеонаблюдения и записи в кабинетах судей.
3. Доработаны сайты Конституционной палаты и Совета судей.
4. Разработанные и утвержденные модули СЭС.
5. СЭС внедрены в судах и работаю одновременно с бумажной системой

**4.2.Расширеная таблица “Парк компьютерного оборудования”**

**(Информация о фактическом наличии рабочих компьютеров в судах).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование суда | Судьи | Аппарат  | Единицы ПК | 2014 | 2013 | 2012 | До 2011 |
|   | Суды г. Бишкек | 94 | 227 | 250 | 103 | 1 |   | 250 |
| 1 | Городской суд | 28 | 56 | 66 | 30  |   |   | 66 |
| 2 | Первомайский р.суд | 14 | 37 | 38 | 15  | 1  |   | 38 |
| 3 | Свердловский р.суд | 15 | 39 | 41 | 17  |   |   | 41 |
| 4 | Ленинский р.суд | 16 | 40 | 45 | 17  |   |   | 45 |
| 5 | Октябрьский р.суд | 13 | 34 | 37 | 14  |   |   | 37 |
| 6 | МРС города Бишкек | 8 | 21 | 23 | 10  |   |   | 23 |
|   | Суды Чуйской обл | 72 | 190 | 220 | 83 | 2 |   | 220 |
| 1 | Чуйский обл суд | 17 | 37 | 47 | 18  | 2  |   | 47 |
| 2 | Аламудунский р.суд | 9 | 25 | 28 | 10  |   |   | 28 |
| 3 | Сокулукский р.суд | 8 | 22 | 28 | 9  |   |   | 28 |
| 4 | Жайыльский р.суд | 7 | 20 | 19 | 8  |   |   | 19 |
| 5 | Иссык-Атинский р.суд | 7 | 19 | 18 | 8  |   |   | 18 |
| 6 | Токмокский гор.суд | 5 | 16 | 17 | 6  |   |   | 17 |
| 7 | Чуйский р.суд | 3 | 7 | 9 | 4  |   |   | 9 |
| 8 | Кеминский р.суд | 3 | 8 | 11 | 4  |   |   | 11 |
| 9 | Московский р.суд | 6 | 17 | 23 | 7  |   |   | 23 |
| 10 | Панфиловский р.суд | 2 | 4 | 6 | 3  |   |   | 6 |
| 11 | МРС Чуйской области | 5 | 15 | 14 | 6  |   |   | 14 |
|   | Области |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Ошская область | 57 | 139 | 129 | 29 |   |   | 129 |
|   | Ошский обл суд | 15 | 33 | 38 | 6  |   |   | 38 |
|   | Ошский гор суд | 15 | 38 | 32 | 5  |   |   | 32 |
|   | Кара-Суйский р.суд | 6 | 17 | 14 | 4  |   |   | 14 |
|   | Узгенский р.суд | 5 | 13 | 11 | 2  |   |   | 11 |
|   | Ноокатский р. суд | 4 | 10 | 8 | 2  |   |   | 8 |
|   | Араванский р.суд | 3 | 8 | 7 | 2  |   |   | 7 |
|   | Кара-Кульжинский р. | 2 | 4 | 6 | 2  |   |   | 6 |
|   | Алайский р.суд | 2 | 4 | 3 | 2  |   |   | 3 |
|   | Чон-Алайский р.суд | 2 | 4 | 3 | 2  |   |   | 3 |
|   | МРС Ошской обл. | 3 | 8 | 7 | 2  |   |   | 7 |
| 2 | Джалал-Абадская обл | 77 | 123 | 69 |   |   |   | 69 |
|   | Областной суд | 13 | 27 | 14 |   |   |   | 14 |
|   | Джал-Абадский гор. | 6 | 17 | 13 |   |   |   | 13 |
|   | Сузакский р.суд | 5 | 13 | 5 |   |   |   | 5 |
|   | Базар-Коргонский р.с | 5 | 13 | 5 |   |   |   | 5 |
|   | Ноокенский р.суд | 4 | 10 | 5 |   |   |   | 5 |
|   | Майлуу-Суйский гор | 2 | 4 | 4 |   |   |   | 4 |
|   | Таш-Кумырский гор | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 3 |
|   | Кара-Кульжинский гор | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 3 |
|   | Аксыйский р.суд | 3 | 7 | 5 |   |   |   | 5 |
|   | Ала-Букинский р.суд | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 3 |
|   | Токтогульский р.суд | 3 | 8 | 2 |   |   |   | 2 |
|   | Чаткальский р.суд | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 2 |
|   | Тогуз-Торонский р.суд | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 3 |
|   | Межрайонный суд | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 2 |
|   | Областной суд | 13 | 27 | 14 |   |   |   | 14 |
|   | Джал-Абадский гор. | 6 | 17 | 13 |   |   |   | 10 |
|   | Сузакский р.суд | 5 | 13 | 5 |   |   |   | 4 |
| 3 | Иссык-Кульская обл | 37 | 91 | 82 | 29  |   |   | 82 |
|   | Областной суд | 12 | 25 | 25 | 6  |   |   | 25 |
|   | Каракольский гор суд | 4 | 11 | 7 | 3  |   |   | 7 |
|   | Ак-Суйский р.суд | 3 | 8 | 8 | 3  |   |   | 8 |
|   | Тюпский р.суд | 3 | 8 | 6 | 3  |   |   | 6 |
|   | Иссык-Кульский р.суд | 5 | 15 | 9 | 5  |   |   | 9 |
|   | Балыкчинский гор.суд | 3 | 8 | 9 | 3  |   |   | 9 |
|   | Тонский р.суд | 2 | 4 | 5 | 2  |   |   | 5 |
|   | Джеты-Огузский р.суд | 3 | 8 | 7 | 2  |   |   | 7 |
|   | Межрайонный суд | 2 | 4 | 6 | 2  |   |   | 6 |
| 4 | Таласская область | 24 | 52 | 66 | 23  |   |   | 66 |
|   | Областной суд | 10 | 20 | 20 | 7  |   |   | 20 |
|   | Таласский гор.суд | 3 | 8 | 10 | 3  |   |   | 10 |
|   | Таласский р.суд | 2 | 4 | 9 | 2  |   |   | 9 |
|   | Бакай-Атинский р.суд | 2 | 4 | 7 | 3  |   |   | 7 |
|   | Кара-Буринский р.суд | 3 | 8 | 7 | 2  |   |   | 7 |
|   | Манасский р.суд | 2 | 4 | 8 | 3  |   |   | 8 |
|   | Межрайонный суд | 2 | 4 | 5 | 3  |   |   | 5 |
| 5 | Нарынская область | 25 | 52 | 56 | 22  |   |   | 56 |
|   | Областной суд | 10 | 20 | 15 | 6  |   |   | 15 |
|   | Нарынский гор. суд | 3 | 8 | 8 | 4  |   |   | 8 |
|   | Нарынский р.суд | 2 | 4 | 6 | 2  |   |   | 6 |
|   | Ат-Башинский р.суд | 2 | 4 | 7 | 2  |   |   | 7 |
|   | Ак-Талинский р.суд | 2 | 4 | 5 | 2  |   |   | 5 |
|   | Кочкорский р.суд | 2 | 4 | 4 | 2  |   |   | 4 |
|   | Жумгальский р.суд | 2 | 4 | 4 | 2  |   |   | 4 |
|   | Межрайонный суд | 2 | 4 | 7 | 2  |   |   | 7 |
| 6 | Баткенская область | 25 | 55 | 47 | 20  |   |   | 47 |
|   | Областной суд | 10 | 20 | 15 | 8  |   |   | 15 |
|   | Баткенский р.суд | 2 | 4 | 4 | 3  |   |   | 4 |
|   | Кадамжайский р.суд | 4 | 11 | 11 | 2  |   |   | 11 |
|   | Кызыл-Кийский р.суд | 3 | 8 | 9 | 3  |   |   | 9 |
|   | Ляйлякский р.суд | 2 | 4 | 2 | 1  |   |   | 2 |
|   | Сулюктинский р.суд | 2 | 4 | 3 | 1  |   |   | 3 |
|   | МРС Баткенской обл | 2 | 4 | 3 | 2  |   |   | 3 |
|   | Верховный суд | 35 | 118 | 147 | 3 | 38 |   |   |
|   | Конституционная палата | 9 | 8 | 55 | 24 | 31 |   |   |
|   | Совет судей КР |   |   | 5 | 24 |   |   |   |
|   | Совет по отбору судей |   |   | 30 | 3 |   | 25 |   |
|   | Судебный департамент |   | 42 | 40 | 8 |   |   | 6 |
|   | Учебный центр судей |   | 10 | 49 | 3 | 6 | 32 | 8 |
|   | Итого: | 455 | 1107 | 1245 | 280 | 78 | 57 | 933 |

**4.3. Прогноз бюджета (расширенная) на модернизацию и развитие инфраструктуры судов и обучение работников судебной системы на 2015-2018 годы (Стратегический план) в сом.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Суды** | **Сеть Wifi** | **Комп оборуд** | **ТехПодд** | **Транспорт** | **Обучение** | **Интернет** | **ИТ спец** | **Оклад** | **Зарплата** | **Итого** |
| **2015** |
| 1 | Верховный суд КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  34 300  |  58 800  |  2  |  13 230  |  158 760  |  251 860  |
| 2 | Конституционная палата ВС КР |  1 139 985  |  1 421 000  |  -  |  14 700  |  10 780  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  2 665 845  |
| 3 | Бишкекский г.ской суд |  49 490  |  -  |  -  |  -  |  27 440  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  156 310  |
| 4 | Ленинский районный суд |  31 850  |  -  |  -  |  -  |  15 680  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  112 210  |
| 5 | Октябрьский районный суд |  27 440  |  -  |  -  |  -  |  12 740  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  104 860  |
| 6 | Первомайский районный суд |  28 910  |  -  |  -  |  -  |  13 720  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  107 310  |
| 7 | Свердловский районный суд |  30 380  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  109 760  |
| 8 | Бишкекский межрайонный суд |  20 090  |  -  |  -  |  -  |  7 840  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  92 610  |
| 9 | Чуйский межрайонный суд |  23 030  |  -  |  9 800  |  4 900  |  4 900  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  107 310  |
| 10 | Чуйский областной суд |  60 760  |  -  |  9 800  |  4 900  |  16 660  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  156 800  |
| 11 | Аламудунский районный суд |  34 790  |  -  |  9 800  |  4 900  |  8 820  |  14 700  |  1  |  8 330  |  49 980  |  122 990  |
| 12 | Сокулукский районный суд |  31 850  |  -  |  9 800  |  7 350  |  7 840  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  136 220  |
| 13 | Жайыльский районный суд |  28 910  |  -  |  9 800  |  7 350  |  6 860  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  132 300  |
| 14 | Чуйский районный суд |  17 150  |  -  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  116 620  |
| 15 | Ыссык-Атинский районный суд |  28 910  |  -  |  9 800  |  7 350  |  6 860  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  132 300  |
| 16 | Московский районный суд |  25 970  |  -  |  9 800  |  7 350  |  5 880  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  128 380  |
| 17 | Кеминский районный суд |  17 150  |  -  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  116 620  |
| 18 | Панфиловский районный суд |  14 210  |  -  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  112 700  |
| 19 | Токмокский г.ской суд |  23 030  |  -  |  9 800  |  7 350  |  4 900  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  124 460  |
| 20 | Ошский межрайонный суд |  17 150  |  -  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  116 620  |
| 21 | Ошский областной суд  |  54 880  |  -  |  9 800  |  7 350  |  14 700  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  166 110  |
| 22 | Ошский г.ской суд |  54 880  |  -  |  9 800  |  7 350  |  14 700  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  166 110  |
| 23 | Кара-Суйский районный суд |  25 970  |  -  |  9 800  |  7 350  |  5 880  |  29 400  |  1  |  8 330  |  49 980  |  128 380  |
|  | **Итого за 2015 год** |  1 786 785  |  1 421 000  |  147 000  |  117 600  |  245 980  |  588 000  |   |   |  1 258 320  |  5 564 685  |
| **2016** |
| 1 | Верховный суд КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  58 800  |  2  |  13 230  |  317 520  |  376 320  |
| 2 | Конституционная палата ВС КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 3 | Бишкекский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 4 | Ленинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 5 | Октябрьский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 6 | Первомайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 7 | Свердловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 8 | Бишкекский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 9 | Чуйский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 10 | Чуйский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 11 | Аламудунский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 12 | Сокулукский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 13 | Жайыльский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 14 | Чуйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 15 | Ыссык-Атинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 16 | Московский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 17 | Кеминский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 18 | Панфиловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 19 | Токмокский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 20 | Ошский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 21 | Ошский областной суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 22 | Ошский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 23 | Араванский районный суд |  17 150  |  -  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  166 600  |
| 24 | Алайский районный суд |  14 210  |  -  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  162 680  |
| 25 | Кара-Кульджинский районный суд |  14 210  |  -  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  162 680  |
| 26 | Кара-Суйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 27 | Ноокатский районный суд |  20 090  |  -  |  9 800  |  7 350  |  3 920  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  170 520  |
| 28 | Чон-Алайский районный суд |  14 210  |  -  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  162 680  |
| 29 | Узгенский районный суд |  23 030  |  -  |  9 800  |  7 350  |  4 900  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  174 440  |
| 44 | Иссык-Кульский областной суд |  43 610  |  744 800  |  9 800  |  7 350  |  11 760  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  946 680  |
| 45 | Каракольский г.ской суд  |  20 090  |  274 400  |  9 800  |  7 350  |  3 920  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  444 920  |
| 46 | Ак-Суйский районный суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 47 | Жети-Огузский районный суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 48 | Иссык-Кульский районный суд  |  23 030  |  333 200  |  9 800  |  7 350  |  4 900  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  507 640  |
| 49 | Тонский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 50 | Тюпский районный суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 51 | Балыкчинский г.ской суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 52 | Иссык-Кульский межрайонный суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
|   | **Судебный Департамент** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ИТ предприятие - руководитель |  9 800  |  137 200  |  9 800  |  7 350  |  980  |  29 400  |  1  |  14 700  |  176 400  |  370 930  |
| 2 | ИТ предприятие- программисты |  12 740  |  333 200  |  -  |  -  |  2 940  |  -  |  3  |  8 330  |  299 880  |  648 760  |
| 3 | Чуйское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  14 700  |  3  |  8 330  |  299 880  |  442 960  |
| 4 | Ошское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  3  |  8 330  |  299 880  |  457 660  |
| 5 | Джалал-Абадское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  357 700  |
| 6 | Иссык-Кульское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  357 700  |
| 7 | Нарынское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  257 740  |
| 8 | Таласское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  257 740  |
| 9 | Баткенское облуправление |  11 270  |  98 000  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  257 740  |
| 10 | Судебные исполнители по КР |  350 840  |  6 850 200  |  9 800  |  73 500  |  228 340  |  294 000  |  -  |  -  |  -  |  7 806 680  |
|   | **Программное обеспечение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Разработка и модернизация |  -  |  -  |  1 225 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 225 000  |
|  | **Итого за 2016 год** |  738 920  |  10 535 000  |  1 460 200  |  242 550  |  299 880  |  1 543 500  |  -  |  -  |  5 791 800  |  20 611 850  |
| **2017** |
| 1 | Верховный суд КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  58 800  |  2  |  13 230  |  317 520  |  376 320  |
| 2 | Конституционная палата ВС КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 3 | Бишкекский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 4 | Ленинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 5 | Октябрьский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 6 | Первомайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 7 | Свердловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 8 | Бишкекский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 9 | Чуйский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 10 | Чуйский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 11 | Аламудунский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 12 | Сокулукский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 13 | Жайыльский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 14 | Чуйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 15 | Ыссык-Атинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 16 | Московский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 17 | Кеминский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 18 | Панфиловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 19 | Токмокский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 20 | Ошский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 21 | Ошский областной суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 22 | Ошский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 23 | Араванский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 24 | Алайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 25 | Кара-Кульджинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 26 | Кара-Суйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 27 | Ноокатский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 28 | Чон-Алайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 29 | Узгенский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 44 | Иссык-Кульский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 45 | Каракольский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 46 | Ак-Суйский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 47 | Жети-Огузский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 48 | Иссык-Кульский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 49 | Тонский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 50 | Тюпский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 51 | Балыкчинский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 52 | Иссык-Кульский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 30 | Джалал-Абадский областной суд |  49 000  |  803 600  |  9 800  |  7 350  |  12 740  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  1 011 850  |
| 31 | Джалал-Абадский г.ской суд |  25 970  |  392 000  |  9 800  |  7 350  |  5 880  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  570 360  |
| 32 | Сузакский районный суд |  23 030  |  333 200  |  9 800  |  7 350  |  4 900  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  507 640  |
| 33 | Таш-Кумырский г.ской суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 34 | Ак-Сыйский районный суд |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 35 | Тогуз-Тороузский районный суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 36 | Майлу-Суйский г.ской суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 37 | Чаткальский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 38 | Кара-Кульский г.ской суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 39 | Ала-Букинский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 40 | Ноокенский районный суд  |  20 090  |  274 400  |  9 800  |  7 350  |  3 920  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  444 920  |
| 41 | Базар-Коргонский районный суд  |  23 030  |  333 200  |  9 800  |  7 350  |  4 900  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  507 640  |
| 42 | Токтогульский районный суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 43 | Джалал-Абадский межрайонный суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 68 | Баткенский областной суд |  40 180  |  627 200  |  9 800  |  7 350  |  9 800  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  823 690  |
| 69 | Баткенский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 70 | Кадамжайский районный суд  |  20 090  |  274 400  |  9 800  |  7 350  |  3 920  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  444 920  |
| 71 | Лейлекский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 72 | Кызылкийский г.ской суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 73 | Сулюктинский г.ской суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 74 | Баткенский межрайонный суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
|   | **Судебный Департамент** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ИТ предприятие - руководитель |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  14 700  |  176 400  |  205 800  |
| 2 | ИТ предприятие- программисты |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  3  |  8 330  |  299 880  |  299 880  |
| 3 | Чуйское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  3  |  8 330  |  299 880  |  314 580  |
| 4 | Ошское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  3  |  8 330  |  299 880  |  329 280  |
| 5 | Джалал-Абадское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  229 320  |
| 6 | Иссык-Кульское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  229 320  |
| 7 | Нарынское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 8 | Таласское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 9 | Баткенское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 10 | Судебные исполнители по КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  294 000  |  -  |  -  |  -  |  294 000  |
|   | **Программное обеспечение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Разработка и модернизация |  -  |  -  |  1 225 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1 225 000  |
|   | **Итого за 2017 год** |  409 150  |  5 409 600  |  1 430 800  |  154 350  |  76 440  |  2 160 900  |  -  |  -  |  7 890 960  |  17 532 200  |
| **2018** |
| 1 | Верховный суд КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  58 800  |  2  |  13 230  |  317 520  |  376 320  |
| 2 | Конституционная палата ВС КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 3 | Бишкекский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 4 | Ленинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 5 | Октябрьский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 6 | Первомайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 7 | Свердловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 8 | Бишкекский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 9 | Чуйский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 10 | Чуйский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 11 | Аламудунский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  1  |  8 330  |  99 960  |  114 660  |
| 12 | Сокулукский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 13 | Жайыльский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 14 | Чуйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 15 | Ыссык-Атинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 16 | Московский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 17 | Кеминский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 18 | Панфиловский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 19 | Токмокский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 20 | Ошский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 21 | Ошский областной суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 22 | Ошский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 23 | Араванский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 24 | Алайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 25 | Кара-Кульджинский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 26 | Кара-Суйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 27 | Ноокатский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 28 | Чон-Алайский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 29 | Узгенский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 30 | Иссык-Кульский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 31 | Каракольский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 32 | Ак-Суйский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 33 | Жети-Огузский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 34 | Иссык-Кульский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 35 | Тонский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 36 | Тюпский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 37 | Балыкчинский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 38 | Иссык-Кульский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 39 | Джалал-Абадский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 40 | Джалал-Абадский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 41 | Сузакский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 42 | Таш-Кумырский г.ской суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 43 | Ак-Сыйский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 44 | Тогуз-Тороузский районный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 45 | Майлу-Суйский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 46 | Чаткальский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 47 | Кара-Кульский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 48 | Ала-Букинский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 49 | Ноокенский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 50 | Базар-Коргонский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 51 | Токтогульский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 52 | Джалал-Абадский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 53 | Баткенский областной суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 54 | Баткенский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 55 | Кадамжайский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 56 | Лейлекский районный суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 57 | Кызылкийский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 58 | Сулюктинский г.ской суд  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 59 | Баткенский межрайонный суд |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 60 | Таласский областной суд |  40 180  |  627 200  |  9 800  |  7 350  |  9 800  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  823 690  |
| 61 | Таласский г.ской суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 62 | Таласский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 63 | Бакай-Атинский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 64 | Кара-Буринский районный суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 65 | Манасский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 66 | Таласский межрайонный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 67 | Нарынский областной суд |  40 180  |  627 200  |  9 800  |  7 350  |  9 800  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  823 690  |
| 68 | Жумгальский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 69 | Нарынский г.ской суд  |  17 150  |  215 600  |  9 800  |  7 350  |  2 940  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  382 200  |
| 70 | Нарынский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 71 | Кочкорский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 72 | Ат-Башинский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 73 | Ак-Талинский районный суд  |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
| 74 | Нарынский межрайонный суд |  14 210  |  156 800  |  9 800  |  7 350  |  1 960  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  319 480  |
|   | **Судебный Департамент** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ИТ предприятие - руководитель |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  14 700  |  176 400  |  205 800  |
| 2 | ИТ предприятие- программисты |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  3  |  8 330  |  299 880  |  299 880  |
| 3 | Чуйское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  14 700  |  3  |  8 330  |  299 880  |  314 580  |
| 4 | Ошское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  3  |  8 330  |  299 880  |  329 280  |
| 5 | Джалал-Абадское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  229 320  |
| 6 | Иссык-Кульское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  2  |  8 330  |  199 920  |  229 320  |
| 7 | Нарынское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 8 | Таласское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 9 | Баткенское облуправление |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29 400  |  1  |  8 330  |  99 960  |  129 360  |
| 10 | Судебные исполнители по КР |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  294 000  |   |   |  -  |  294 000  |
|   | **Программное обеспечение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Разработка и модернизация |  -  |  -  |  1 146 600  |  -  |  -  |  -  |   |   |  -  |  1 146 600  |
|  | **Итого за 2018 год** |  273 910  |  3 469 200  |  1 293 600  |  110 250  |  48 020  |  2 601 900  |   |   |  9 390 360  |  17 187 240  |
|  | **Итого по статьям расходов** |  **3 208 765**  |  **20 834 800**  |  **4 331 600**  |  **624 750**  |  **670 320**  |  **6 894 300**  |  |  |  **24 331 440**  |  **60 895 975**  |

**4.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Указ Президента Кыргызской Республики № 313 от 20 июля 2009 года “О некоторых вопросах совершенствования деятельности судебной системы Кыргызской Республики”
2. Информация об ИТ специалистах от Судебного департамента от 5 апреля 2012 года.
3. Отчет рабочей группы Верховного суда по Разработке регламента (Инструкции) по эксплуатации Системы судебной информации и управления «Правосудие 2.0.», 23 августа 2012 г.
4. Отчет консультанта IDLO, Самакова Б., о проведении мониторинга использования ССИУ «Правосудие» в Свердловском районном суде. Октябрь 2012.
5. Приказ Верховного суда КР № 116 от 12-декабря 2012года «О мероприятиях по обеспечению доступа общественности к судебным актам и заседаний посредством Интернет-ресурса»
6. Отчет рабочей группы Судебного департамента о результатах технической эксплуатации в судах ССИУ «Правосудие 2.0», 4 февраля 2013 г.
7. Миссия USAID по проведению оценки ССИУ, “Итоговый отчет по оценке ССИУ” Май, 2013 / Авторы: Кэтрин Хэррисон, Кертис ДеКлу и Лэсли Дункан
8. Отчет Дуйшеева Н.Ж. по вводу в действие [www.sot.kg](http://www.sot.kg) № 1 и № 2.
9. Приказ Верховного суда КР № 43 от 27 мая 2013 года “О внесении дополнений и изменений в приказ № 116 от 12-декабря 2012года”
10. Приказ председателя Верховного суда от 23 декабря 2014 года № 158 об утверждении “Временных правил пользования Интернет-ресурсом судебных актов и заседаний Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов”
1. Национальная Стратегия Устойчивого Развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Итоговый отчет по оценке ССИУ – май 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизация](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) [↑](#footnote-ref-3)
4. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Информатизация](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) [↑](#footnote-ref-4)
5. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Программно-аппаратный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9)\_комплекс [↑](#footnote-ref-5)
6. Информация об ИТ специалистах от Судебного департамента от 5 апреля 2012 года. [↑](#endnote-ref-1)
7. Государственная целевая программа «Развитие судебной системы в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы». Стр.7-8 [↑](#footnote-ref-6)
8. Государственная целевая программа “Развитие судебной системы в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы”. Стр.9 [↑](#footnote-ref-7)
9. Государственная целевая программа “Развитие судебной системы в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы”. Стр.9 [↑](#footnote-ref-8)
10. Отчет Самакова Б. о проведении мониторинга использования ССИУ «Правосудие» в Свердловском районном суде. Октябрь 2012. [↑](#endnote-ref-2)